Додаток 1

Завдання і заходи

з виконання Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки

| Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємства переробної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоєння виробництва нових видів сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї на: ВАТ «Верстатуніверсалмаш», м.Житомир ВАТ «Вібросепаратор», м.Житомир ВАТ «Новоград - Волинськсільмаш», м.Новоград-Волинський | ВАТ «Верстатуніверсалмаш», ВАТ «Вібросепаратор», ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш», головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації | Власні кошти | 1200 1500 1000 | 340 425 250 | 400 500 350 | 460 575 400 | - | Оновлення парку сільськогосподарської техніки для покращення технології виробництва сільгосппродукції, створення 90 нових робочих місць |  |
| Технічне переоснащення виробництва та освоєння нових малих механізмів на ДП «Реммашторф», Коростишівський район | ДП “Реммашторф”, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 1500 | 300 | 450 | 750 | - | Підвищення продуктивності праці та якості продукції на підприємстві, відновлення роботи підприємства, підвищення ефективності використання державного майна, створення 20 нових робочих місць |  |
| Введення в експлуатацію цеху з виробництва нових виробів на ДП «Євроголд Індестріз ЛТД», м.Житомир | ДП «Євроголд Індестріз ЛТД», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 5000 | 5000 | - | - | - | Збільшення випуску та асортименту продукції на 25%, створення 60 нових робочих місць |  |
| Відновлення виробництва на ТОВ «Баранівський фарфоровий завод», ДП «Кам'янобрідський фаянс», ТОВ «Поліський фаянс», Баранівський район | ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» та ДП «Кам’янобрід-ський фаянс», ТОВ «Поліський фаянс», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвестора | 13600 | 4530 | 4530 | 4540 | - | Відновлення виробництва фарфорового та фаянсового посуду. Створення біля 900 нових робочих місць |  |
| Модернізація та розширення виробництва панчішно-шкарпеткових виробів дитячого асортименту у АТЗТ «Україна», м.Житомир | АТЗТ «Україна», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 13500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | Збільшення обсягів виробництва на 20% та підвищення якості продукції, створення 100 нових робочих місць |  |
| Модернізація технологічного обладнання у ВАТ «Бердичівська фабрика одежі», м.Бердичів | ВАТ «Бердичівська фабрика одежі», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | Підвищення якості продукції, продуктивності праці |  |
| Технічне переоснащення виробництва УВП УТОГ, м.Житомир | УВП УТОГ, м.Житомир, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | Підвищення продуктивності праці, зменшення виробничих витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції |  |
| Освоєння виробництва паливних гранул та пелетів з деревини на ТОВ «Нова енергія і К», ТОВ «Грін Енерджі Україна» та ТОВ «Біопаливо», Овруцький район | ТОВ «Нова енергія і К», ТОВ «Грін Енерджі Україна» та ТОВ «Біопаливо», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 52800 | 52800 | - | - | - | Переробка вторинної сировини лісового господарства |  |
| Організація виробництва євро піддонів ТОВ «ДОФ-АРБО», Овруцький район | ТОВ «ДОФ-АРБО», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 2000 | 2000 | - | - | - | Створення 25 нових робочих місць |  |
| Модернізація та розширення виробництва ВАТ «Чижівська паперова фабрика», Нов.-Волинського району | виробництва ВАТ «Чижівська паперова фабрика», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 33000 | - | 11000 | 11000 | 11000 | Підвищення продуктивності праці та якості продукції, створення 50 нових робочих місць |  |
| Створення дільниці по сортуванню сировини на ТОВ «АСС Коростишівська паперова фабрика», Коростишівський район | ТОВ «АСС Коростишівська паперова фабрика», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 130 | 130 | - | - | - | Збільшення обсягів реалізації продукції. Створення 5 нових робочих місць |  |
| Модернізація печі обпалу електротехнічного фарфору на ВАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору», Баранівський район | ТОВ «ВАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 700 | 250 | 225 | 225 | - | Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції |  |
| Встановлення лінії по змішуванню та розливу фарби на на ТОВ «Олімпік фарба», Олевський район | ТОВ «Олімпік фарба», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 150 | 150 | - | - | - | Розширення асортименту випуску продукції |  |
| Організація виробництва скляної тари ТОВ «Броницький склозавод», Новоград-Волинський район | ТОВ «Броницький склозавод», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвестора | 100960 | - | 30000 | 30000 | 40960 | Виробництво високоякісної скляної тари широкого асортименту |  |
| Відкриття нової лінії з випуску керамічної плитки формату 10х10 ТОВ «Церсаніт Інвест», Новоград-Волинський район | ТОВ «Церсаніт Інвест», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 25000 | 25000 | - | - | - | Відкриття нової лінії |  |
| Реконструкція заводу ТОВ «Вудпак» та встановлення лінії з виробництва пелетів, Новоград-Волинський район | ТОВ «Вудпак», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 15000 | 5000 | 10000 | - | - | Запровадження лінії з виробництва пелетів |  |
| Реалізація інвестиційного проекту ТОВ «Городницький завод базальтових композитів» з випуску базальтових виробів, Новоград-Волинський район | ТОВ «Городницький завод базальтових композитів», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 86000 | 26000 | 30000 | 30000 | - | Проведення реконструкції приміщень колишнього фарфорового заводу та налагодження виробництва |  |
| Виробництво біогазу на ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», Коростишівський район | ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Державний бюджет, власні кошти | 2250 | 750 | 750 | 750 | - | Річна економія 3,5 млн.грн. |  |
| Впровадження сучасних технологічних процесів вирощування посадкового матеріалу для лісорозведення. Будівництво нової теплиці, установлення системи крапельного поливу, вирощування посадкового матеріалу з закритою кореневою системою, автомобільний транспорт лісу: впровад-ження сортиментовозних автопоїздів з гідроманіпуляторами. ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» | ДП «Радомишльське лісомисливське господарство», обласне управління лісового і мисливського господарства облдержадміністрації | Власні кошти | 513 | 259 | 254 | - | - | Отримання готової продукції з меншою кількістю технологічних операцій |  |
| Реконструкція ПП «Немильнський цегельний завод», Новоград-Волинський район | ПП «Немильнський цегельний завод», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні інвестиції | 20000 | 6800 | 6600 | 6600 | - | Виробництво будівельних керамічних матеріалів |  |
| Впровадження новітніх технологій з первинної переробки тварин відповідно до міжнародних вимог з якості та безпеки шляхом розширення та модернізації виробничих потужностей ТОВ «Агропродукт», Любарський район | ТОВ «Агропродукт», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | Встановлення нового технологічного обладнання, створення додаткових робочих місць |  |
| Реконструкція підприємства та встановлення сучасного технологічного обладнання для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів на виробничих потужностях колишнього хлібозаводу ТОВ «Налтекс», Любарський район | ТОВ «Налтекс», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 5500 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | Відновлення виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів |  |
| Модернізація технологічного обладнання (заміна котла ДЕ 25/14, заміна ТОС живильних насосів на менш потужні, заміна на очисних спорудах повітродувки на менш потужну, впровадження електронного обліку готової продукції, ДП „Коростишівський спиртовий комбінат” дільниця №2, м.Андрушівка | ДП „Коростишівський спиртовий комбінат” дільниця №2 м.Андрушівка, головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 1486 | 1324 | 150 | 12 | - | Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, можливість збільшення обсягів експорту продукції |  |
| Модернізація технологічного обладнання (центрифуги I та II продукту, заміна автоматики ТЕЦ, турбогенератора, автоматики випарної станції ВАТ „Червонський цукровик”, Андрушівський район | ВАТ «Червонський цукровик», головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Власні кошти | 42100 | 1200 | 500 | 40000 | 400 | Підвищення якості цукру |  |
| Модернізація обладнання та реконструкція виробничих процесів ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», Андрушівський район | ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 3560 | 3560 | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, можливість збільшення обсягів експорту продукції |  |
| Відновлення виробничої діяльності Баранівського хлібозаводу, Баранівський район | Баранівський хлібозавод, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Кошти інвесторів | 1280 | 320 | 320 | 320 | 320 | Відновлення виробництва хліба та хлібобулочних виробів, створення 60 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |  |
| Відновлення меблевого, столярного та швейного виробництва на базі потужностей ЗАТ «Баранівський завод «Случ», Баранівський район | ЗАТ «Баранівський завод «Случ», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвесторів | 1200 | 450 | 450 | 300 | - | Відновлення меблевого, столярного та швейного виробництва, створення 100 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |  |
| Будівництво заводу з виробництва цегли та черепиці у с.Гриньки, Баранівський район | ТОВ «Бауштоффе», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвесторів | 8000 | 4000 | 4000 | - | - | Забезпечення виробницва цегли та черепиці створення 50 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |  |
| Відновлення виробництва цегли на ЗАТ”Пятирічанка”, Баранівський район | ЗАТ «Пятирічанка», Баранівська райдержадміністрація, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвесторів | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | Забезпечення виробництва цегли, створення 35 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |  |
| Створення належних санітарно-гігієнічних умов праці для інвалідів у приміщеннях УВП УТОГ, м.Житомир | Житомирське УВП УТОГ, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти, кошти інвесторів | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Збереження 120 робочих місць та створення 20 нових робочих місць для інвалідів |  |
| Модернізація виробничих процесів (ремонтні роботи будівель та споруд, заміна котлів Е-1/9 на більш енергоекономні, реконструкція лінії аерозоль транспорту (заміна поршневих компресорів на повітродувки), реконструкція ліній №1,2,3,5) на ПрАТ «Золотий каравай», м.Житомир | ПрАТ «Золотий каравай», головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Власні кошти | 3000 | 800 | 1000 | 600 | 600 | Покращення якості продукції та умов праці, економія енергоресурсів на 470 тис.грн. у рік |  |
| Модернізація обладнання та ремонт приміщень ПАТ «Біомедскло» (встановлення фільтру з шаром грануляту на трубу від скловарної печі, модернізація зовнішньго освітлення, ремонт віконних прорізів компресорної станції, встановлення водяного колектора, модернізація стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо), м.Житомир | ПАТ «Біомедскло», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 4957 | 187 | 1610 | 1610 | 1550 | Зменшення викиду в атмосферу діоксиду азоту в 4 рази, твердих суспендованих частинок у 15 разів, економія 110 тис. кВт. електроенергії на рік |  |
| Розширення виробничого корпусу, придбання та введення в експлуатацію обладнання, будівництво гуртожитку для виробничого корпусу ПАТ «ЖЗОК», м.Житомир | ПАТ «ЖЗОК», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 51196,8 | - | 17065,6 | 17065,6 | 17065,6 | Збільшення виробничих потужностей та створення нових робочих місць, гуртожиток площею 2166 кв.м, 112 ліжко-місць |  |
| Впровадження інноваційно-інвестиційного проекту «Технічне переоснащення вироб-ництва полімерної тари ТОВ «Сторсак Україна», м.Житомир | ТОВ «Сторсак Україна», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації, Житомирський МВК | Власні кошти | 23260,0 | 23260,0 | - | - | - | Освоєння виробництва інноваційної продукції - м’яких контейнерів, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів - 6,7 млн. грн. |  |
| Підприємства добувної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація технологічного обладнання для виробництва щебеню ТОВ «Кутищанський гранітний кар'єр», Любарський район | ТОВ «Кутищанський кар'єр», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 8500 | 8500 |  |  |  | Налагодження виробництва щебеневої продукції |  |
| Будівництво гірничо-збагачувального комплексу «Південний» ТОВ «Межиріченський ГЗК», Володарсько-Волинський район | ТОВ «Межирічен-ський ГЗК», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 161600 | 122800 | 19400 | 19400 | - | Видобуток ільменітового концентрату 82 тис. тонн на рік |  |
| Ремонт та реконструкція дробильно-сортувального заводу на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | ВАТ «Лезників-ський кар’єр», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 15000 | 11000 | 4000 | - | - | Отримання прибутку |  |
| Придбання обладнання на дільницю видобутку камінних блоків на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | ВАТ «Лезників-ський кар’єр», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 7000 | 2000 | 5000 | - | - | Отримання прибутку |  |
| Будівництво фабрики з виготовлення бруківки на ТОВ «Центр», Володарсько-Волинський район | ТОВ «Центр», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 1500 | 1500 | - | - | - | Будівництво фабрики |  |
| Реконструкція щебеневого заводу ТОВ «Граніт-груп» на базі родовища гранітів, с.Райки, Бердичівський район | ТОВ «Граніт-груп», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвестора | 60000 | 30000 | 30000 | - | - | Збільшення обсягів виробництва щебеневої продукції, створення 150 нових робочих місць |  |
| Модернізація виробничого процесу для видобутку (різання алмазними канатками, мультиканатками) та розрізання гранітних блоків на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 4000 | 1500 | 2500 | - | - | Зменшення трудоємкості видобутку каменю та підвищення якості видобутих камяних блоків |  |
| Модернізація полірувальної автоматичної лінії для обробки каменю на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 2000 | 1000 | 1000 | - | - | Покращення якості обробки кам’яних блоків |  |
| Модернізація каменедобувного обладнання ТОВ «Граніт Резерв», Черняхівський район | ТОВ «Граніт Резерв», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 6000 | 3000 | 3000 | - | - | Введення в дію нового кар’єру з видобутку каменю |  |
| Модернізація виробничого обладнання на Пенізевицькому кар’єроуправлінні, Малинський район | Пенізевицьке каєроуправління, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 4750 | 1150 | 1400 | 800 | 1400 | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |  |
| Модернізація виробничого обладнання на ПМП «Полісся», Малинський район | ПМП «Полісся», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 2500 | 900 | 500 | 500 | 600 | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |  |
| Модернізація виробничого обладнання на СУРП «Граніт», Малинський район | СУРП «Граніт», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 3000 | 2000 | 1000 | - | - | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |  |
| Будівництво підприємства з видобування та збагачення каолінів Йосипівського родовища, Баранівський район | ДП”Шпат”, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвесторів | 7000 | 2500 | 4500 | - | - | Забезпечення видобутку каолінів, створення 40 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |  |
| Налагодження випуску кубовидного щебеню ТОВ «Труд», Новоград-Волинський район | ТОВ «Труд», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 19820 | 10220 | 9400 | 100 | 100 | Проведення необхідної заміни обладнання дасть змогу налагодження випуску кубовидного щебеню |  |
| Реконструкція заводу з розробки кар’єру граніту ВК «Горизонт», с.Романівка, Новоград-Волинський район | ВК «Горизонт», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 4900 | 1300 | 1200 | 1400 | 1000 | Запуск заводу з переробки граніту в ІІ півріччі 2012 року |  |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: | х | х | 851212,8 | 376280 | 213379,6 | 177982,6 | 83570,6 |  |  |
| Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво заводу з нанесення антикорозійного покриття на металоконструкції ТОВ «Полімекс Мостосталь», м.Житомир | ТОВ «Полімекс Мостосталь», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвестора | 170000 | 170000 | - | - | - |  | Створення 220 нових робочих місць |
| Виробництво опалювальних котлів на альтернативних видах палива ТОВ «Даніко», Черняхівський район | ТОВ «Даніко», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 1000 | 200 | 250 | 550 | - |  | Виробництво високопродуктивного енергозберігаючого обладнання. Створення 20 нових робочих місць |
| Модернізація цеху будівельних матеріалів ПАТ «Малинський каменедробильний завод», Малинський район | ПАТ «Малинський каменедробильний завод», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |  | Збільшення обсягів виробництва продукції, поліпшення якості продукції |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 174000 | 171200 | 1250 | 1550 | 0 |  |  |
| Розвиток машинобудівної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація виробничих процесів у ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», освоєння нових видів продукції та впровадження енергозберігаючих заходів, м.Бердичів | ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 12000 | 1800 | 3350 | 3350 | 3500 |  | Збільшення обсягів виробництва на 12%, підвищення якості продукції |
| Виготовлення дослідного зразка та освоєння серійного виробництва теплонасосної установки потужністю до 1 МВт у ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», м.Коростень | Інститут технічної теплофізики НАН України, ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 3800 | 2000 | 1800 | - | - |  | Зменшення втрат теплової енергії в діючих мережах, економія енергоресурсів до 20% |
| Освоєння серійного виробництва вітряних електростанцій потужністю 4,5 і 7,5 кВт на ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод», Житомирський район | ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Власні кошти | 1500 | 1500 | - | - | - |  | Випуск експериментального зразка та серійне виробництво для потреб споживачів регіонів України |
| Введення в експлуатацію комплексу з обслуговування та ремонту сільгосптехніки ТОВ «Ерідон Тех», Житомирський район | ТОВ «Ерідон Тех», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти інвестора | 1500 | 1500 | - | - | - |  | Створення 50 нових робочих місць |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 18800 | 6800 | 5150 | 3350 | 3500 |  |  |
| Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення багаторічних ягідних насаджень ТОВ «Бетек», Новоград-Волинський район | ТОВ «Бетек», головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Власні кошти | 54327 | 12248 | 13120 | 13999 | 14960 |  | Збір урожаю чорниці, малини |
| Будівництво комплексу із зберігання картоплі, виробництва елітного насіння картоплі ФГ «Аделаїда», Новоград-Волинський район | ФГ «Аделаїда», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 69670 | 16520 | 17080 | 17990 | 18080 |  | Виробництво елітного насіння картоплі |
| Вирощування насіння озимого та ярого ріпаку за новітніми технологіями в ПСП «Агрорегіон» с.Великі Деревичі, Любарський район | ПСП «Агрорегіон», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 550 | 150 | 150 | 150 | 100 |  | Нарощування обсягів виробництва елітного насіння |
| Вирощування поголів’я свиней з використанням новітніх технологій виробництва в СФГ «Едельвейс», Любарський район | СФГ «Едельвейс», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Власні кошти | 8500 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 |  | Нарощування обсягів виробництва м'яса |
| Будівництво комплексу з виробництва молока «Лиса гора і Ко», його оснащення, формування основного стада у фермерському господарстві «Лиса гора і Ко», с.Хажин, Бердичівський район | ФГ «Лиса гора і Ко», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Залучені кредити | 190000 | - | 95000 | 95000 | - |  | Збільшення поголів’я ВРХ, збільшення виробництва молока |
| Будівництво молочного комплексу на 1000 голів в с.Климентіївка, Баранівський район | Інвестор | Кошти інвесторів | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | Розвиток молочного скотарства, створення до 200 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |
| Реструктуризація молочного комплексу на 400 голів в с.Мокре та в с.Мирославль, Баранівський район | Інвестор | Кошти інвесторів | 50000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |  | Розвиток молочного скотарства, створення до 200 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |
| Будівництво свинокомплексу на території Марківської сільської ради, Баранівський район | Інвестор | Кошти інвесторів | 164000 | - | - | 82000 | 82000 |  | Будівництво свинокомплексу, створення додоткових робочих місць, додаткові надходження до бюджетів |
| Створення нового підприємства з виробництва м’яса та м’ясопродуктів «Інко Фуд Україна», м.Бердичів | «Інко Фуд Україна», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Кошти інвесторів | 124000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |  | Збільшення виробництва м’яса та створення близько 600 нових робочих місць |
| Освоєння сучасних технологій зберігання сільськогосподарської продукції, будівництво овочесховищ, Черняхівський район | ПП «Жерм», головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Кошти інвесторів | 1000 | 500 | 500 | - | - |  | Введення в експлуатацію у 2013 році |
| Реконструкція доїльного залу молочно-товарної ферми ПАФ «Дружба», Черняхівський район | Головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Кошти інвесторів | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Введення в експлуатацію у 2015 році |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 826047 | 115918 | 213350 | 295639 | 201140 |  |  |
| Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулювання водного режиму, ремонт та будівництво меліоративних систем в місцях постійного перезволоження | Держводгосп України, обласне виробниче управління меліорації та водного господарства | Державний бюджет | 800 | - | 400 | 400 | - |  | Очистка 330 км каналів. Ремонт 100 гідроспоруд |
| Розвиток м’ясного скотарства (щорічно у 2013-2014 рр. по 8 господарств) | Міністерство аграрної політики та продовольства України, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Державний бюджет | 800 | - | 400 | 400 | - |  | Вартість 1 кг живої ваги племінного молодняку – 22 грн. |
| Розвиток репродуктивного свинарства (щорічно у 2013-2014 рр. по 6 господарств) | Міністерство аграрної політики та продовольства України, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Державний бюджет | 600 | - | 300 | 300 | - |  | Вартість 1 кг живої ваги – 27 грн. |
| Реконструкція та модернізація обладнання цеху етанольного екстракту хмелю на Липницькому спиртзаводі, Лугинський район | Міністерство аграрної політики та продовольства України, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Державний бюджет | 1000 | - | 500 | 500 | - |  | Вирішення проблеми реалізації хмелю на пивзаводи області від сільгосппідприємств Олевського та Лугинського районів |
| Поступове заліснення сільгоспугідь, вилучених з господарського обігу в зв’язку з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення | Держагенство лісових ресурсів України, обласне управління лісового та мисливського господарства | Державний бюджет | 400 | - | 200 | 200 | - |  | Зменшення рівня радіоактивного забруднення шляхом заліснення на площі 440 га |
| Придбання технологічного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - з переробки круглого лісу /пиловника/ та виготовлення столярних виробів | Обласне управління лісового та мисливського господарства, Держагенство лісових ресурсів України | Державний бюджет | 890 | - | 400 | 490 | - |  | Створення 3 підприємств для переробки сировини |
| Відновлення роботи галузей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення галузі льонарства | Головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації , райдержадміністрації, Міністерство аграрної політики та продовольства України | Державний бюджет | 1300 | - | 500 | 800 | - |  | Забезпечення вирощування льону на 1,4 тис. га |
| Відновлення галузі хмелярства | Головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації , райдержадміністрації, Міністерство аграрної політики та продовольства України | Державний бюджет | 800 | - | 400 | 400 | - |  | Забезпечення вирощування хмелю на площі 53 га |
| Перепрофілювання 1 господарства Поліської зони на «м’ясне скотарство» | Головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації , райдержадміністрації, Міністерство аграрної політики та продовольства України | Державний бюджет | 2700 | - | 1200 | 1500 | - |  | Перепрофілювання 1 господарства на «м’ясне скотарство» |
| Освіта і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення роботи дитячих садків у сільських населених пунктах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, управління освіти і науки облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми | Державний, місцевий бюджети | 43000 | - | 21000 | 22000 | - |  | Відновлення роботи дитячих садків |
| Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям у населених пунктах, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту облдерж-адміністрації, головне управління у справх сімї, молоді та спорту облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми | Державний, місцевий бюджети, інші джерела | 3600 | - | 1800 | 1800 | - |  | Введення в дію об’єктів та забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 55890 | - | 27100 | 28790 | - |  |  |
| Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво (добудова) приміщень обласного онкодиспансеру в м.Житомирі, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, в тому числі перший пусковий комплекс (радіологічний корпус) | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Украї-ни, МОЗ, головне управління будів-ництва і архітектури облдержадміністрації | Державний, місцевий бюджети | 125000 | 15000 | 55000 | 55000 | - |  | Введення в дію об’єкта на 231 ліжко |
|  |  |  | 30000 | 15000 | 15000 | - | - |  |  |
| Лікувальний корпус обласного протитубер-кульозного диспансеру Житомирської обласної ради в смт Гуйва Житомирського району - будівництво | -//- | Державний, місцевий бюджети | 32200 | 5200 | 15000 | 12000 | - |  | Введення в дію об’єкта на 75 ліжок |
| Спортивний комплекс Бердичівського коледжу, м.Бердичів, вул.К.Лібнехта, 25б | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, МОЗ, головне управління будівництва і архітектури облдержадміністрації | Державний, місцевий бюджети | 15000 | 6000 | 6000 | 3000 | - |  | Введення в дію комплексу |
| Реконструкція (перепланування) приміщень Житомирського обласного онкологічного диспансеру | -//- | Державний, місцевий бюджети | 24500 | 3028,4 | 10971,6 | 10500 | - |  | Введення в дію об’єкта на 250 відвідувань за зміну, 20 ліжок |
| Загальноосвітня школа, смт Першотравенськ Баранівського району – реконструкція | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Баранівська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 9927,7 | 9927,7 | - | - | - |  | Введення в дію блоку В – 538,8 м2 (перехід) |
| Школа І-ІІ ступенів с.Солодирі Володарсько-Волинського району – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Володарсько-Волинська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 7485,9 | 7485,9 | - | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 108 учнівських місць, їдальні, майстерні |
| Незавершений будівництвом дитячий садок, с.Кодня Житомирського району – реконструкція під школу | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 13441 | - | 13441 | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць, спортивного блоку |
| Добудова школи в смт Любар – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Любарська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 16242,2 | 7630,9 | 4611,3 | 4000 | - |  | Введення в дію об’єкта на 480 учнівських місць |
| Дільнична лікарня з поліклінікою, смт Чоповичі Малинського району – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Малинська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 11125,9 | 4973,5 | 6152,4 | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 30 ліжок, 100 відвідувань в зміну |
| Їдальня на 240 місць педколеджу по вул.Леніна, 29, м.Коростишів – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Коростишівська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 9949,5 | 2528,9 | 4220 | 3200,6 | - |  | Введення в дію об’єкта на 240 місць |
| Середня школа №1 м.Олевськ – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Олевська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 4088,7 | 4088,7 | - | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 844 учнівських місць, спортивного блоку – 647,39 кв. м, майстерні – 234 кв. м, актової зали, їдальні допоміжних приміщень |
| Поліклініка на 300 відвідувань у зміну по вул. Присутственній,9, м.Радомишль – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Радомишльська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 18036,3 | 4975,6 | 7010,7 | 6050 | - |  | Введення в дію об’єкта на 300 відвідувань у зміну, рентгенвідділення – 119,75 кв. м |
| Лікувальний корпус ЦРЛ в смт Романові – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Романівська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 14210,5 | 9396 | 4814,5 | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 200 ліжок |
| Школа на 864 учнів по вул. Калініна,14, смт Черняхів - будівництво в тому числі (друга черга, перший пусковий комплекс - блок "А") | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Черняхівська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 8300 | 8300 | - | - | - |  | Введення в дію об’єкта на 644 учнівських місць |
| Дитячий садок, с.Василівка Житомирського району – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирська райдерж-адміністрація | Державний, місцевий бюджети | 2471,0 | - | 1000 | 1471 | - |  | Введення в дію об’єкта на 50 місць |
| Школа, с. Сущани Олевського району - будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Олевська райдержадміністрація | Державний, місцевий бюджети | 6000 | - | 3000 | 3000 | - |  | Введення в дію об’єкта на 264 учнівських місць |
| Школа в с. Заріччя, Овруцького району - будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Овруцька рай-держадміністрація | Державний, місцевий, сільський бюджети | 13390,8 | - | 3000 | 5000 | 5390,8 |  | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць |
| Клуб на 100 місць в с.Соколів, Червоноармійського району - будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Червоноармійська райдержадміністрація, Соколівська сільська рада | Державний, місцевий бюджети | 5439,5 | - | 1800 | 1900 | 1739,5 |  | Введення в дію сільського клубу на 100 місць |
| Будинок спортивного комплексу Червоноармійської дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) - будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Червоноармійська райдержадміністрація, Червоноармійська ДЮСШ | Державний, місцевий бюджети | 3059 | - | 1200 | 1100 | 759 |  | Введення в дію культурно-спортивного комплексу в смт Червоноармійськ з метою подальшого розвитку спорту у районі |
| Спортивний зал – на 288 кв.м. загальноосвітньої школи у с.Тетірка, Червоноармійський район | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Червоноармійська райдержадмінстрація, Тетірська сільська рада | Державний, районний, сільський бюджети | 1500 | - | 800 | 700 | - |  | Введення в дію спортивного залу у с.Тетірка з метою подальшого розвитку спорту у селі |
| Добудова блок-секції (15 квартир) 30-квартирного житлового будинку в смт Ємільчине | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Ємільчинська райдержадмінстрація, Ємільчинська селищна рада | Державний, місцевий бюджети | 4300 | - | - | 3300 | 1000 |  | Введення в експлуатацію 900кв. метрів загальної площі житла |
| Реконструкція з капітальним ремонтом фельдшерсько-акушерського пункту під дитячий садок у с.Степанівка – незавершене будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Ємільчинська райдержадмінстрація, Степанівська сільська рада | Державний, місцевий бюджети | 1200 | - | - | 1200 | - |  | Створення сприятливих умов перебування дітей |
| Реконструкція даху у ЗОШ с.Новоівницьке | Андрушівська райдержадмінстрація, Новоівницька сільська рада | Місцевий бюджет | 1275 | - | 1275 | - | - |  | Створення сприятливих умов перебування дітей у навчальному закладі |
| Підключення багатоповерхових будинків до централізованого каналізаційного колектора вул.Калініна, вул.Коростенська | Черняхівська райдержадміністрація | Інші джерела фінансування | 200 | 100 | 50 | 50 |  |  | Введення в дію у 2014 році |
| Капітальний ремонт вікон в Черняхівському ТМО | Черняхівська райдержадміністрація | Місцевий бюджет | 800 | 50 | 100 | 200 | 450 |  | Введення в дію у 2015 році |
| Заміна вікон на металопластикові у Черняхівській гімназії | Черняхівська райдержадміністрація | Місцевий бюджет | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 |  | Введення в дію у 2015 році |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 350143 | 88885,6 | 139646,5 | 111971,6 | 9639,3 |  |  |
| Будівництво і реконструкція кооперативних ринків споживчої кооперації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємство облспоживспілки «Бердичівський кооперативний ринок» (реконструкція продовольчої зони ринку) | Облспоживспілка | Власні кошти | 2500 | 500 | 2000 | - | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство Олевської райспоживспілки «Кооперативний ринок» (виготовлення та встановлення малих архітектурних форм) | Облспоживспілка | Власні кошти | 350 | 250 | 100 | - | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок»: | Облспоживспілка | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| а) реконструкція фасаду м’ясного павільйону | Облспоживспілка | Власні кошти | 80 | 80 | - | - | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| б) облаштування торговельного майданчика для реалізації сільгосппродукції і встановлення малих архітектурних форм | Облспоживспілка | Власні кошти | 1710 | 1710 | - | - | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство облспоживспілки «Малинський кооперативний ринок» (будівництво павільйону для продажу квітів) | Облспоживспілка | Власні кошти | 200 | - | 200 | - | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство Ружинської райспоживспілки «Кооперативний ринок» (завершення будівництва павільйону з продажу непродовольчих товарів) | Облспоживспілка | Власні кошти | 300 | - | 100 | 200 | - |  | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 5140 | 2540 | 2400 | 200 | - |  |  |
| Будівництво та модернізація об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершення будівництва полігону твердих побутових відходів, м.Коростишів | Держуправління ОНПС в Житомирській області, Коростишівська міська рада | Державний, місцевий бюджети | 11600 | - | 3867 | 3867 | 3866 |  | Покращення екологічного стану |
| Будівництво ІІ черги І етапу полігону твердих побутових відходів в урочищі Ржатківка, м.Новоград-Волинський | Держуправління ОНПС в Житомирській області, Новоград-Волинська міська рада | Державний, місцевий бюджети | 7000 | 2000 | 2000 | 3000 | - |  | Покращення екологічного стану |
| Реконструкція гідроспоруди на р.Случ та будівництво малої ГЕС, м.Баранівка | Баранівська міська рада | Кошти інвесторів | 10600 | 5300 | 5300 | - | - |  | Створення резервного джерела електроенергії у м.Баранівка |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 29200 | 7300 | 11167 | 6867 | 3866 |  |  |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка | Облдержадміністрація, держуправління ОНПС в Житомирській області | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |  | Зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин в р.Гуйва, очищення стічних вод до нормативних показників |
| Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м.Овручі | Облдержадміністрація, держуправління ОНПС в Житомирській області | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 3000 | 1500 | 1500 | - | - |  | Зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин в р.Норинь, очищення стічних вод до нормативних показників |
| Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання не придатних хімічних засобів захисту рослин в місцях їх складування в сільгосп-підприємствах Житомирської області | Мінприроди України, держуправління ОНПС в Житомирській області | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища | 8800 | 6800 | 2000 | - | - |  | Зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 17800 | 10300 | 5500 | 2000 | - |  |  |
| Забезпечення надійного електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція ВРП-110 кВ на ПС 110/35/10кВ «Коростишів» | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 5000 | 5000 | - | - | - |  | Підвищення надійності |
| Заміна масляних вимикачів 110кВ, які спрацювали свій ресурс, на елегазові | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | Підвищення надійності |
| Заміна масляних вимикачів 110кВ, які спрацювали свій ресурс, на вакуумні | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | Підвищення надійності |
| Відновлення електричних мереж напругою 0,4-10кВ, які відпрацювали амортизаційний термін | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 81000 | 16500 | 21500 | 21500 | 21500 |  | Підвищення надійності |
| Заміна відгалужень від ПЛ-0,4кВ до житлових будинків з використанням ізольованих проводів | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  | Запобігання електротравматизму |
| Заміна неізольованих проводів ПЛ-0,4кВ на ізольовані по дитячих закладах | ПАТ «ЕК«Житомир-обленерго» | Власні кошти | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Запобігання електротравматизму |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |
| Будівництво газопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідних газопроводів до населених пунктів області | НАК «Нафтогаз України», головне управління будівництва і архітектури облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, сільські і селищні ради | Кошти НАК «Нафтогаз України» | 362420,7 | 120806,9 | 120806,9 | 120806,9 | - |  | Введення в дію об’єкта (370 км) |
| у тому числі: Будівництво газопроводу-відводу Десятини – Старий Бобрик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАК «Нафтогаз України», головне управління будівництва і архітектури облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, сільські і селищні ради | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 110000 | 43000 | 34000 | 33000 | - |  | Введення в дію об’єкта. Будівництво даного газопроводу забезпечить газифікацію 75 сіл Володарсько-Волинського району, 18 сіл Червоноармійського, 30 сіл Черняхівського районів та м.Житомира (37,5 км) |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 362420,7 | 120806,9 | 120806,9 | 120806,9 | - |  |  |
| Інфраструктурні об’єкти транспортного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення | Служба автомобільних доріг у Житомирській області | Державний, місцевий бюджети | 76000 | 24000 | 24500 | 27500 | - |  | Покрашення експлуатаційних характеристик дорожнього покриття автомобільних доріг, зниження аварійності, підвищення якості вантажо- та пасажироперевезень |
| Капітальний ремонт а\д державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) | Державна служба автомобільних доріг України «Укравтодор» | Кредитні ресурси під гарантії уряду | 136100 | 136100 | - | - | - |  | Введення в експлуатацію 17.4 км |
| Реконструкція автодороги Київ-Чоп км 129+600 – км 151+730 | Державна служба автомобільних доріг України «Укравтодор» | Кредитні ресурси під гарантії уряду | 760000 | - | 100000 | 350000 | 310000 |  | Введення в експлуатацію 22.1км |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 972100 | 160100 | 124500 | 377500 | 310000 |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 3782753,5 | 1090130,5 | 894250 | 1156657,1 | 641715,9 |  |  |

Додаток 2

Перелік

інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію Комплексної програми

регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки

тис. грн.

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження (загальнодержавна цільова чи регіональна програма, відповідно до якої передбачено реалізацію проекту) | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Кошторисна вартість |  | Вид проектно-кошто-рисної докумен-тації, ким і коли затверджена | Форма власності об’єкта | Термін виконання, рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2012р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Інших джерел | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Інших джерел | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Інших джерел | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Інших джерел |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємства переробної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоєння виробництва нових видів сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї на: ВАТ «Верстатунівер-салмаш», м.Житомир, ВАТ «Вібросепаратор», м.Житомир, ВАТ «Новоград -Волинськсільмаш», м.Новоград-Волинський | 2012-2014 |  | 1200 1500 1000 | Проектно-кошторисні документації підприємств | приватна | - - - | - - - | 340 425 250 | - - - | - - - | 400 500 350 | - - - | - - - | 460 575 400 |  | - | - | - | Оновлення парку сільськогосподарської техніки для покращення технології виробництва сільгосппродукції, створення 90 нових робочих місць |
| Технічне переоснащення виробництва та освоєння нових малих механізмів на ДП «Реммашторф» , Коростишівський район | 2012-2014 |  | 1500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 300 | - | - | 450 | - | - | 750 |  | - | - | - | Підвищення продуктивності праці та якості продукції на підприємстві, відновлення роботи підприємства, підвищення ефективності використання державного майна, створення 20 нових робочих місць |
| Введення в експлуатацію цеху з виробництва нових виробів на ДП «Євроголд Індестріз ЛТД» , м.Житомир | 2012 |  | 5000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Збільшення випуску та асортименту продукції на 25%, створення 60 нових робочих місць |
| Відновлення виробництва на ТОВ «Баранівський фарфоровий завод», ДП «Кам'янобрідський фаянс», ТОВ «Поліський фаянс», Баранівський район | 2012-2014 |  | 13600 | Проектно-кошторисні документації підприємств | приватна | - | - | 4530 | - | - | 4530 | - | - | 4540 |  | - | - | - | Відновлення виробництва фарфорового та фаянсового посуду. Створення близько 900 нових робочих місць |
| Модернізація та розширення виробництва панчішно-шкарпеткових виробів дитячого асортименту у АТЗТ «Україна», м.Житомир | 2012-2014 |  | 13500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 4500 | - | - | 3000 | - | - | 3000 |  | - | - | 3000 | Збільшення обсягів виробництва на 20% та підвищення якості продукції, створення 100 нових робочих місць |
| Заміна технологічного обладнання у ВАТ «Бердичівська фабрика одежі», м.Бердичів | 2012-2014 |  | 600 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 |  | - | - | 150 | Підвищення якості продукції, продуктивності праці |
| Технічне переоснащення виробництва УВП УТОГ, м.Житомир | 2012-2014 |  | 8500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2125 | - | - | 2125 | - | - | 2125 |  | - | - | 2125 | Підвищення продуктивності праці, зменшення виробничих витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції |
| Освоєння виробництва паливних гранул та пелетів з деревини на ТОВ «Нова енергія і К», ТОВ «Грін Енерджі Україна» та ТОВ «Біопаливо», Овруцький район | 2012 |  | 52800 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 52800 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Переробка вторинної сировини лісового господарства |
| Організація виробництва євро піддонів ТОВ «ДОФ-АРБО», Овруцький район | 2012 |  | 2000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Створення 25 нових робочих місць |
| Модернізація та розширення виробництва ВАТ «Чижівська паперова фабрика», Нов.-Волинський район | 2013-2015 |  | 33000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | 11000 |  | - | - | 11000 | Підвищення продуктивності праці та якості продукції, створення 50 нових робочих місць |
| Створення дільниці по сортуванню сировини на ТОВ «АСС Коростишівська паперова фабрика», Коростишівський район | 2012 |  | 130 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Збільшення обсягів реалізації продукції. Створення 5 нових робочих місць |
| Модернізація печі обпалу електротехнічного фарфору на ВАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору», Баранівський район | 2012-2014 |  | 700 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 250 | - | - | 225 | - | - | 225 |  | - | - | - | Підвищення якості та конкуренто-спроможності продукції |
| Встановлення лінії по змішуванню та розливу фарби на на ТОВ «Олімпік фарба», Олевський район | 2012 |  | 150 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Розширення асортименту випуску продукції |
| Організація виробництва скляної тари ТОВ «Броницький склозавод», Новоград-Волинський район | 2013-2015 |  | 100960 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | 30000 |  | - | - | 40960 | Виробництво високоякісної скляної тари широкого асортименту |
| Відкриття нової лінії по випуску керамічної плитки формату 10х10 ТОВ «Церсаніт Інвест», Новоград-Волинський район | 2012 |  | 25000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 25000 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Відкриття нової лінії |
| Реконструкція заводу ТОВ «Вудпак» та встановлення лінії по виробництву пелетів, Новоград-Волинський район | 2012-2013 |  | 15000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 5000 | - | - | 10000 | - | - | - |  | - | - | - | Запровадження лінії з вироб-ництва пелетів |
| -Реалізація інвестиційного проекту ТОВ «Городницький завод базальтових композитів» по випуску базальтових виробів, Новоград-Волинський район | 2012-2014 |  | 86000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 26000 | - | - | 30000 | - | - | 30000 |  | - | - | - | Проведення реконструкції приміщень колишнього фарфорового заводу та налагодження виробництва |
| Виробництво біогазу на ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», Коростишівський район | 2012-2014 |  | 2250 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | 675 | - | 75 | 675 | - | 75 | 675 | - | 75 |  | - | - | - | Річна економія 3,5 мдн.грн. |
| Впровадження сучасних технологічних процесів вирощування посадкового матеріалу для лісорозведення. Будівництво нової теплиці, установлення системи крапельного поливу, вирощування посадкового матеріалу з закритою кореневою системою, автомобільний транспорт лісу: впровадження сортиментовозних автопоїздів з гідроманіпуляторами, ДП «Радомишльське лісомисливське господарство», Радомишльський район | 2012-2013 |  | 513 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 259 | - | - | 254 | - | - | - |  | - | - | - | Збільшення виходу посадочного матеріалу на 150 тис.штв рік, збільшення перевезення деревини на 40% |
| Реконструкція ПП «Немильнський цегельний завод», Новоград-Волинський район | 2012-2014 |  | 20000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 6800 | - | - | 6600 | - | - | 6600 |  | - | - | - | Виробництво будівельних керамічних матеріалів |
| Впровадження новітніх технологій з первинної переробки тварин відповідно до міжнародних вимог з якості та безпеки шляхом розширення та модернізації виробничих потужностей ТОВ «Агро продукт», Любарський район | 2012-2015 |  | 3000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 1000 |  | - | - | 1000 | Встановлення нового технологічного обладнання, створення додаткових робочих місць |
| Реконструкція підприємства та встановлення сучасного технологічного обладнання для виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів на виробничих потужностях колишнього хлібозаводу ТОВ «НАЛТЕКС», Любарський район | 2012-2015 |  | 5500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - | 1250 |  | - | - | 1250 | Відновлення виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів |
| Заміна котла ДЕ 25/14, заміна ТОС живильних насосів на менш потужні, заміна на очисних спорудах повітродувки на менш потужну, впровадження електронного обліку готової продукції ДП „Коростишівський спиртовий комбінат” Дільниця №2, м.Андрушівка | 2012-2014 |  | 1486 | Проектно-кошторисна документація підприємства | державна | - | - | 1324 | - | - | 150 | - | - | 12 |  | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, можливість збільшення обсягів експорту продукції |
| Модернізація центрифуги I та II продукту, Заміна автоматики ТЕЦ, Заміна турбогенератора, заміна автоматики випарної станції ВАТ „Червонський цукровик”, Андрушівський район | 2012-2015 |  | 42100 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1200 | - | - | 500 | - | - | 40000 |  | - | - | 400 | Підвищення якості цукру |
| Придбання нового обладнання, рекон-струкція виробництва ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», Андрушівський район | 2012 |  | 3560 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 3560 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, можливість збільшення обсягів експорту продукції |
| Відновлення виробничої діяльності Баранівського хлібозаводу, Баранівський район | 2012-2015 |  | 1280 | Інвестиційна пропозиція | приватна | - | - | 320 | - | - | 320 | - | - | 320 |  | - | - | 320 | Відновлення виробництва хліба та хлібобулочних виробів у районі, створення 60 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Відновлення меблевого, столярного та швейного виробництва на базі потужностей ЗАТ «Баранівський завод «Случ», Баранівський район | 2012-2014 |  | 1200 | Інвестиційна пропозиція | приватна | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 300 |  | - | - | - | Відновлення меблевого, столярного та швейного виробництва, створення 100 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Будівництво заводу з виробництва цегли та черепиці у с.Гриньки, Баранівський район | 2008-2013 |  | 8000 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |  | - | - | - | Впровадження виробництва цегли та черепиці створення 50 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Відновлення виробництва цегли на ЗАТ”Пятирічанка”, Баранівський район | 2011-2014 |  | 6000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 2000 | - | - | 2000 | - | - | 2000 |  | - | - | - | Впровадження виробництва цегли створення 35 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Створення належних санітарно-гігієнічних умов праці інвалідів у приміщеннях Житомирського УВП УТОГ, м.Житомир | 2012-2015 |  | 4200 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | 1050 | - | - | 1050 | - | - | 1050 |  | - | - | 1050 | Збереження 120 робочих місць та створення 20 нових робочих місць для інвалідів |
| Модернізація виробничих процесів (ремонтні роботи будівель та споруд, заміна котлів Е-1/9 на більш енергоекономічні, реконструкція лінії аерозоль транспорту (заміна поршневих компресорів на повітродувки), реконструкція ліній №1,2,3,5) на ПрАТ «Золотий каравай», м.Житомир | 2012-2015 |  | 3000 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | 800 | - | - | 1000 | - | - | 600 |  | - | - | 600 | Покращення якості продукції та умов праці, економія енергоресурсів на 470 тис.грн. у рік, розширення асортименту продукції |
| Модернізація обладнання та ремонт приміщеь ПАТ «Біомедскло» (встановлення фільтру з шаром грануляту на трубу від скловарної печі, модернізація зовнішньго освітлення, ремонт віконних прорізів компресорної станції, встановлення водяного колектора, модернізація стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо), м.Житомир | 2013-2015 |  | 5017 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | 187 | - | - | 1610 | - | - | 1610 |  | - | - | 1550 | Зменшення викиду в атмосферу діоксиду азоту в 4 рази, твердих суспендованих частинок в 15 разів, економія 110 тис. кВт. електроенергії на рік |
| Розширення виробничого корпусу ПАТ «ЖЗОК», м.Житомир | 2013-2015 |  | 51196,8 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | - | - | - | 17065,6 | - | - | 17065,6 |  | - | - | 17065,6 | Збільшення виробничих потужностей та створення нових робочих місць, гуртожиток площею 2166 кв.м., 112 ліжко-місць |
| Впровадження інноваційно-інвестиційного проекту «Технічне переоснащення виробництва полімерної тари ТОВ «Сторсак Україна», м.Житомир | 2012 |  | 23260,0 | Проектно-кошторисна документація | приватна | - | - | 23260,0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Освоєння виробництва інноваційної продукції - м’яких контейнерів, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів – 6,7 млн.грн. |
| Підприємства добувної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення технологічного обладнання для виробництва щебеню для будівництва та бетонних робіт ТОВ «Кутищанський гранітний кар'єр», Любарський район | 2012-2015 |  | 8500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 8500 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | Налагодження виробництва щебеневої продукції |
| Будівництво гірничо-збагачувального комплексу «Південний» ТОВ «Межиріченський ГЗК», Володарсько-Волинський район | 2012-2014 |  | 161600 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 122800 | - | - | 19400 | - | - | 19400 |  | - | - | - | Видобуток ільмені-тового концентрату 82 тис. тонн на рік |
| Ремонт та реконструкція дробильно-сортувального заводу на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | 2012-2013 |  | 15000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 11000 | - | - | 4000 | - | - | - |  | - | - | - | Отримання прибутку |
| Придбання обладнання на дільницю видобутку камінних блоків на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | 2012-2013 |  | 7000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2000 | - | - | 5000 | - | - | - |  | - | - | - | Отримання прибутку |
| Будівництво фабрики із виготовлення бруківки на ТОВ «Центр», Володарсько-Волинський район | 2012 | 3000 | 1500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Будівництво фабрики |
| Реконструкція щебеневого заводу ТОВ «Граніт-груп» на базі Райківського родовища гранітів, с.Райки, Бердичівський район | 2012-2013 |  | 60000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 30000 | - | - | 30000 | - | - | - |  | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва щебеневої продукції, створення 150 нових робочих місць |
| Модернізація виробничого процесу для видобутку (різання алмазними канатками, мультиканатками) та розрізання гранітних блоків на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | 2012-2013 |  | 4000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | Приватна | - | - | 1500 | - | - | 2500 | - | - | - |  | - | - | - | Зменшення трудоємкості видобутку та підвищення якості видобутих блоків |
| Модернізація полірувальної автома-тичної лінії для обробки каменю на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | 2012-2013 |  | 2000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |  | - | - | - | Покращення якості обробки блоків |
| Модернізація каменедобувного обладнання ТОВ «Граніт Резерв», Черняхівський район | 2012-2013 |  | 6000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію нового кар’єру з видобутку каменю |
| Модернізація виробничого обладнання на Пенізевицькому кар’єроуправлінні, Малинський район | 2012-2015 |  | 4750 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1150 | - | - | 1400 | - | - | 800 |  | - | - | 1400 | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |
| Модернізація виробничого обладнання на ПМП «Полісся», Малинський район | 2012-2015 |  | 2500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 900 | - | - | 500 | - | - | 500 |  | - | - | 600 | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |
| Модернізація виробничого обладнання на СУРП «Граніт», Малинський район | 2012-2013 |  | 3000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2000 | - | - | 1000 | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення умов та підвищення продуктивності праці |
| Будівництво підприємства з видобування та збагачення каолінів Йосипівського родовища, Баранівський район | 2010-2013 |  | 7000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2500 | - | - | 4500 | - | - | - |  | - | - | - | Впровадження видобутку каолінів, створення 40 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Налагодження випуску кубовидного щебеню ТОВ «Труд», Новоград-Волинський район | 2012-2015 |  | 19820 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 10220 | - | - | 9400 | - | - | 100 |  | - | - | 100 | Проведення необхідної заміни обладнання дасть змогу налагодження випуску кубовидного щебеню |
| Реконструкція заводу з розробки кар’єру граніту ВК «Горизонт» с.Романівка, Новоград-Волинський район | 2012-2015 |  | 4900 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1300 | - | - | 1200 | - | - | 1400 |  | - | - | 1000 | Запуск заводу з переробки граніту в ІІ півріччі 2012 року |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 851212,8 |  |  | 675 | - | 375605 | 675 | - | 212704,6 | 675 | - | 177307,6 |  | - | - | 83570,6 |  |
| Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво заводу з нанесення антикорозійного покриття на металоконструкції ТОВ «Полімекс Мостосталь», м.Житомир | 2012 |  | 170000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 170000 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Впровадження виробництва опалювальних котлів на альтернативних видах палива ТОВ «Даніко», Черняхівський район | 2012-2014 |  | 1000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 200 | - | - | 250 | - | - | 550 |  | - | - | - |  |
| Модернізація цеху будівельних матеріалів ПАТ «Малинський каменедробильний завод», Малинський район | 2012-2013 |  | 3000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 |  | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва продукції, поліпшення якості продукції |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 174000 |  |  | - | - | 171200 | - | - | 1250 | - | - | 1550 |  | - | - | - |  |
| Розвиток машинобудівної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення модернізації виробничих процесів у ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», освоєння нових видів продукції та впровадження енергозберігаючих заходів, м.Бердичів | 2012-2014 |  | 12000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2500 | - | - | 3000 | - | - | 3000 |  | - | - | 3500 | Підвищення продуктивності праці та якості продукції на підприємстві, збільшення обсягів виробництва на 10% щорічно. Зниження собівартості продукції на 7 – 10% |
| Виготовлення дослідного зразка та освоєння серійного виробництва теплонасосної установки потужністю до 1 МВт у ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», м.Коростень | 2012-2013 |  | 3800 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2000 | - | - | 1800 | - | - | - |  | - | - | - | Зменшення втрат теплової енергії в діючих мережах, економія енергоресурсів до 20% |
| Освоєння серійного виробництва вітряних електростанцій потужністю 4,5 і 7,5 кВт на ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод», Житомирський район | 2012 |  | 1500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Випуск експериментального зразка та серійне виробництво для потреб споживачів регіонів України |
| Введення в експлуатацію комплексу з обслуговування та ремонту сільгосптехніки ТОВ «Ерідон Тех» Житомирський район | 2012 |  | 1500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Створення 20 нових робочих місць |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 18800 |  |  | - | - | 7500 | - | - | 4800 | - | - | 3000 |  | - | - | 3500 |  |
| Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення багаторічних ягідних насаджень ТОВ «Бетек», Новоград-Волинський район | 2012-2015 |  | 54327 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна |  |  | 12248 |  |  | 13120 |  |  | 13999 |  |  |  | 14960 | Збір урожаю чорниці, малини |
| Будівництво комплексу по зберіганню картоплі, виробництво елітного насіння картоплі ФГ «Аделаїда», Новоград-Волинський район | 2012-2015 |  | 69670 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 16520 | - | - | 17080 | - | - | 17990 |  | - | - | 18080 | Виробництво елітного насіння картоплі |
| Вирощування насіння озимого та ярого ріпаку за новітніми технологіями в ПСП «Агро регіон» с.Великі Деревичі, Любарський район | 2012-2015 |  | 550 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 |  | - | - | 100 | Нарощування обсягів виробництва елітного насіння |
| Вирощування поголів’я свиней з використанням новітніх технологій виробництва в СФГ «Едельвейс», Любарський район | 2012-2015 |  | 8500 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | 2000 | - | - | 3000 | - | - | 2000 |  | - | - | 1500 | Нарощування обсягів виробництва м'яса |
| Будівництво комп-лексу з виробництва молока «Лиса гора і Ко», його оснащення, формування основного стада у фермерському, с.Хажин, Бердичівський район | 2012-2013 | 190000 | 190000 | Проектно-кошторисна документація підприємства | приватна | - | - | - | - | - | 95000 | - | - | 95000 |  | - | - | - | Збільшення поголів’я ВРХ, збільшення виробництва молока т.н. |
| Будівництво молочного комплексу на 1000 голоів в с.Климентіївка, Баранівський район | 2012-2015 | 160000 | 160000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 40000 | - | - | 40000 | - | - | 40000 |  | - | - | 40000 | Розвиток молочного скотарства, створення до 200 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Реструктуризація молочного комплексу на 400 голоів у с.Мокре та в с. Мирославль, Баранівський район | 2012-2015 | 50000 | 50000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 12500 | - | - | 12500 | - | - | 12500 |  | - | - | 12500 | Розвиток молочного скотарства, створення до 200 робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Будівництво свинокомплексу на території Марківської сільської ради, Баранівський район | 2014-2015 | 164000 | 164000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | - | - | - | - | - | - | 82000 |  | - | - | 82000 | Будівництво свинокомплексу, створення додаткових робочих місць, додаткові надходження до бюджетів, фондів |
| Створення нового підприємства з виробництва м’яса та м’ясопродуктів «Інко Фуд Україна», м.Бердичів | 2012-2015 | 124000 | 124000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 31000 | - | - | 31000 | - | - | 31000 |  | - | - | 31000 | Збільшення виробництва м’яса та створення близько 600 нових робочих місць |
| Освоєння сучасних технологій зберігання сільськогосподарської продукції, будівництво овочесховищ на ПП «Жерм», Черняхівський район | 2012-2013 | 1000 | 1000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | - |  | - | - | - | Введення в експлуатацію у 2013 році. |
| Реконструкція доїльного залу молочно-товарної ферми ПАФ «Дружба», Черняхівський район | 2012-2015 | 4000 | 4000 | Інвестиційний проект | приватна | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 |  | - | - | 1000 | Введення в експлуатацію у 2015 році |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  | 693000 | 826047 |  |  | - | - | 115918 | - | - | 213350 | - | - | 295639 |  | - | - | 201140 |  |
| Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулювання водного режиму, ремонт та будівництво меліоративних систем у місцях постійного перезволоження | 2013-2014 |  | 800 | Проектно кошторисна документація |  | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |  | - | - | - | Очистка 330 км. каналів. Ремонт 100 гідроспоруд |
| Розвиток м’ясного скотарства (щорічно у 2012-2013рр. по 8 господарств) | 2013-2014 |  | 800 | Інвестиційний проект |  | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |  | - | - | - | Вартість 1 кг живої ваги племінного молодняку – 22 грн. |
| Розвиток репродуктивного свинарства (щорічно у 2012-2013рр. по 6 господарств) | 2013-2014 |  | 600 | Інвестиційний проект |  | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |  | - | - | - | Вартість 1 кг живої ваги – 27 грн. |
| Реконструкція та модернізація обладнання цеху етанольного екстракту хмелю на Липницькому спиртозаводі, Лугинський район | 2013-2014 |  | 1000 | Інвестиційний проект | Державна | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |  | - | - | - | Вирішення проблеми реалізації хмелю на пивзаводи області від сільгосппідприємств Олевського та Лугинського районів |
| Поступове заліснення сільгоспугідь, вилучених з господарського обігу в зв’язку з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення | 2013-2014 |  | 400 | Проектно кошторисна документація |  | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - |  | - | - | - | Зменшення рівня радіоактивного забруднення шляхом заліснення на площі 440 га |
| Придбання технологічного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по переробці круглого лісу /пиловника/ та виготовлення столярних виробів | 2013-2014 |  | 890 | Проектно кошторисна документація |  | - | - | - | 400 | - | - | 490 | - | - |  | - | - | - | Створення 3 підприємств для переробки сировини |
| Відновлення роботи галузей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення галузі льонарства | 2013-2014 |  | 1300 | Інвестиційний проект |  | - | - | - | 500 | - | - | 800 | - | - |  | - | - | - | Забезпечення вирощування льону на 1,4 тис. га |
| Відновлення галузі хмелярства | 2013-2014 |  | 800 | Інвестиційний проект |  | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - |  |  | - | - | - | Забезпечення вирощування хмелю на площі 53 га |
| Перепрофілювання господарств на «м’ясне скотарство» | 2013-2014 |  | 2700 | Інвестиційний проект |  | - | - | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - |  | - | - | - | Перепрофілювання 1 господарства на «м’ясне скотарство» |
| Освіта і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення роботи дитячих садків у сільських населених пунктах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2013-2014 |  | 43000 | Проектно кошторисна документація | Комунальна | - | - | - | 18900 | 2100 | - | 19800 | 2200 | - |  | - | - | - | Відновлення роботи дитячих садків |
| Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям у населених пунктах, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи | 2013-2014 |  | 3600 | Проектно кошторисна документація | Комунальна | - | - | - | 1500 | 100 | 200 | 1500 | 100 | 200 |  | - | - | - | Введення в дію об’єктів та забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 55890 |  |  | - | - | - | 24700 | 2200 | 200 | 26290 | 2300 | 200 |  | - | - | - |  |
| Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво (добудова) приміщень обласного онкодиспансеру в м.Житомирі, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, в тому числі перший пусковий комплекс (радіологічний корпус) | 2012-2014 |  | 125000 | Проектно кошторисна документація | комунальна | 10000 | 5000 | - | 45000 | 10000 | - | 45000 | 10000 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 231 ліжко |
|  |  |  | 30000 |  |  | 10000 | 5000 | - | 10000 | 5000 | - | - | - | - |  | - | - | - | У тому числі: введення в дію першого пускового комплексу на 60 ліжок |
| Будівництво ліку-вального корпусу обласного проти-туберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради в смт Гуйва Житомирського району | 2012-2013 |  | 32200 | Проектно кошторисна документація | комунальн | 4000 | 1200 | - | 13000 | 2000 | - | 11000 | 1000 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 75ліжок |
| Спортивний комплекс Бердичівського коледжу, вул.К.Лібнехта, 25б | 2012-2014 |  | 15000 | Проектно кошторисна документація | комунальн | 4000 | 2000 | - | 4000 | 2000 | - | 2000 | 1000 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта |
| Реконструкція (перепланування) приміщень Житомирського обласного онкологічного диспансеру | 2012-2014 |  | 24500 | Проектно кошторисна документація | комунальн | 2028,4 | 1000 | - | 8971,6 | 2000 | - | 8000 | 2500 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 250 відвідувань в зміну, 20 ліжок |
| Загальноосвітня школа, смт Першотравенськ Баранівського району | 2012 | 18691,8 | 9927,7 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 12.01.09 № 1 №233-07/25-06/05-01 від 03.03.07 | комунальна | 8935 | 993 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію блоку А – їдальні – 240 посадочних місць, блоку Б – 96,72 кв. м (допоміжні приміщення), блоку В – 538,8 кв. м (перехід) |
| Школа І-ІІ ступенів с.Солодирі Володарсько-Волинського району – будівництво | 2012-2013 | 10322,3 | 7485,9 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 21.12.09 № 10 №35-09/06-06 від 26.01.09 | комунальна | 5988,8 | 1497,1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 108 учнівських місць, їдальні, майстерні |
| Незавершений будівництвом дитячий садок, с.Кодня Житомирського району – реконструкція під школу | 2012 | 18756,9 | 13440,6 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 27.03.09 № 3 №204-03 від 31.10.03 | комунальна | - | - | - | 12097 | 1344 | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць, спортивного блоку |
| Добудова школи в смт Любар – будівництво | 2012-2014 | 420,1 | 16242,2 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 31.05.10 № 5 №54-93/27-94 від 13.06.94 | комунальна | 6867,9 | 763 | - | 4340 | 271,3 | - | 3764,7 | 235,3 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 480 учнівських місць |
| Дільнична лікарня з поліклінікою, смт Чоповичі Малинського району – будівництво | 2012-2013 | 19470,1 | 11125,9 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 18.05.10 № 3 №48-01 від 26.01.01 | комунальна | 4300 | 673,5 | - | 5000 | 1152,4 | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 30 ліжок, 100 відвідувань в зміну |
| Їдальня на 240 місць педучилища по вул.Леніна, 29, у м.Коростишеві | 2013-2015 | 10826,5 | 9949,5 | Проходить експертизу | комунальна | 2100 | 428,9 | - | 3700 | 520 | - | 2900 | 300,6 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 240 місць |
| Середня школа №1 м.Олевськ – будівництво | 2012-2013 | - | 4088,7 | Проходить експертизу | комунальна | 3744,7 | 344 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 844 учнівських місця, спортивного блоку – 647,39 кв. м, майстерні – 234 кв. м, актової зали, їдальні допоміжних приміщень |
| Поліклініка на 300 відвідувань у зміну, м.Радомишль – будівництво | 2012-2014 | 19511,5 | 18036,3 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 10.07.08 № 8/1 №139-02/175-01 від 26.09.02 | комунальна | 4400 | 575,6 | - | 6000 | 1010,7 | - | 5100 | 950 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 300 відвідувань в зміну, рентгенвідділення – 119,75 кв. м |
| Лікувальний корпус ЦРЛ в смт Романові | 2012-2013 | 27920,2 | 14210,5 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 30.04.10 № 2 №59-01 від 17.05.02 | комунальна | 7000 | 2396 | - | 4200 | 614,5 | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 200 ліжко |
| Школа на 864 учнів по вул.Калініна,14, смт Черняхів будівництво | 2012-2013 |  | 8300 | Робочий проект головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації наказ від 18.05.10 №4 | комунальна | 6500 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 644 учнівські місця |
| Дитячий садок, с.Василівка Житомирського району – будівництво | 2013-2014 | 3202 | 2471 | Потребує коригування | комунальна | - | - | - | 750 | 250 | - | 1176,8 | 294,2 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 50 місць |
| Школа в с.Сущани Олевського району, будівництво | 2013-2015 | 10436,8 | 6000 | Потребує коригування | комунальна | - | - | - | 2400 | 600 | - | 2400 | 600 | - |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 264 учнівських місця |
| Школа в с. Заріччя Овруцького району – будівництво | 2013-2015 | 14007,8 | 13390,8 | У стадії коригування | комунальна | - | - | - | 2100 | 900 | - | 3500 | 1500 | - |  | 3773,6 | 1617,2 | - | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць |
| Клуб на 100 місць у с.Соколів Червоноармійського району - будівництво | 1991-2015 | 5435,9 | 5435,9 | Робочий проект, затверджений рішенням 21 сесії Соколівської ради 5 скликання від 25.03.09 експертиза від 12.02.09 №49-09 | комунальна | - | - | - | 1620 | 180 | - | 1710 | 190 | - |  | 1561,9 | 174 | - | Введення в дію сільського клубу на 100 місць |
| Будинок спортивного комплексу Червоноармійської дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) - будівництво | 2009-2014 | 3059 | 3059 | Робочий проект затверджений директором Червоноармійської ДЮСШ, від 16.12.09 | комунальна | - | - | - | 1080 | 120 | - | 990 | 110 | - |  | 683 | 76 | - | Введення в дію культурно-спортивного комплексу в смт Червоно-армійськ з метою подальшого розвитку спорту у районі |
| Спортивний зал – на 288 кв.м загальноосвітньої школи у с.Тетірка, Червоноармійський район | 2009-2014 | 1500 | 1500 | Робочий проект відділу освіти Червонорамійської РДА (Потребує коригування)- | комунальна | - | - | - | 720 | 80 | - | 630 | 70 | - |  | - | - | - | Введення в дію спортивного залу у с.Тетірка з метою подальшого розвитку спорту у селі |
| Добудова блок-секції (15 квартир) 30-квартирного житлового будинку в смт Ємільчине | 2014-2015 |  | 4300 | Проектно-кошторисна документація потребує коригування | комунальна | - | - | - | - | - | - | 2970 | 330 | - |  | 900 | 100 | - | Введення в експлуатацію 900кв. метрів загальної площі житла |
| Реконструкція з капітальним ремонтом фельдшерсько-акушерського пункту під дитячий садок у с.Степанівка – неза-вершене будівництво | 2014 |  | 1200 | Проектно-кошторисна документація потребує коригування | комунальна | - | - | - | - | - | - | 1080 | 120 | - |  | - | - | - | Створення сприятливих умов перебування дітей |
| Реконструкція даху у ЗОШ с.Новоівницьке | 2013 | 1275 | 1275 | Робочий проект. Наказ від-ділу осві-ти №190 24.11.11р. | комунальна | - | - | - | - | 1275 | - | - | - | - |  | - | - | - | Створення сприятливих умов перебування дітей у навчальному закладі |
| Підключення багатоповерхових будинків до централізованого каналізаційного колек-тора вул.Калініна, вул.Коростенська | 2012-2014 | 200 | 200 | Проектно-кошторисна документація | комунальна | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | 50 |  | - | - | - | Введення в дію у 2014 році |
| Капітальний ремонт вікон у Черняхівському ТМО | 2012-2015 | 800 | 800 | Робочий проект | Комунальна | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 200 | - |  | - | 450 | - | Введення в дію у 2015 році |
| Заміна вікон на металопластикові у Черняхівській гімназії | 2012-2015 | 1000 | 1000 | Проектно-кошторисна документація | комунальна | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 300 | - |  | - | 300 | - | Введення в дію у 2015 році |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  | 166835,9 | 350139 |  |  | 69864,8 | 18921,1 | 100 | 114978,6 | 24617,9 | 50 | 92221,5 | 19700,1 | 50 |  | 6918,5 | 2717,2 | - |  |
| Будівництво і реконструкція кооперативних ринків споживчої кооперації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємство обл.-споживспілки «Бердичівський кооперативний ринок» (реко-нструкція продовольчої зони ринку) | 2012-2013 |  | 2500 | Робочий проект | прив. | - | - | 500 | - | - | 2000 | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство Олевської рай-споживспілки «Кооперативний ринок» (виготовлення малих архітектурних форм) | 2012-2013 |  | 350 | Робочий проект | прив. | - | - | 250 | - | - | 100 | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство обл-споживспілки «Житомирський кооперативний ринок»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) реконструкція фасаду м’ясного павільйону | 2012 |  | 80 | Робочий проект | прив. | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| б) облаштування торговельного майданчика для реалізації сільгосппродукції і встановлення малих архітектурних форм | 2012 |  | 1710 | Робочий проект | прив. | - | - | 1710 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство обл-споживспілки «Малинський коопера-тивний ринок» (будівництво павільйону для продажу квітів) | 2013 |  | 200 | Робочий проект | прив. | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| Підприємство Ружинської райспоживспілки «Кооперативний ринок» (завершення будівництва павільйону з продажу непродтоварів) | 2013-2014 |  | 300 | Робочий проект | прив. | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 200 |  | - | - | - | Поліпшення інфраструктури ринку та створення належних умов праці для працюючих |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 5140 |  |  | - | - | 2540 | - | - | 2400 | - | - | 200 |  | - | - | - |  |
| Будівництво та модернізація об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершення будів-ництва полігону твердих побутових відходів у м.Коростишів | 2012-2013 |  | 11600 | Робочий проект | комунальна | - | - | - | 3480 | 387 | - | 3480 | 387 | - |  | 3480 | 386 | - | Покращення екологічного стану |
| Будівництво ІІ черги І етапу полігону твердих побутових відходів в урочищі Ржат-ківка, м.Новоград-Волинський | 2008-2014 |  | 7000 | Робочиий проект | комунальна | 1650 | 350 | - | 1650 | 350 | - | 2500 | 500 | - |  | - | - | - | Покращення екологічного стану |
| Реконструкція гідроспоруди на р.Случ у м.Баранівка | 2012-2013 |  | 10600 | Інвестиційний проект | комунальна | - | - | 5300 | - | - | 5300 | - | - | - |  | - | - | - | Створення резервного джерела електроенергії у м.Баранівка |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 29200 |  |  | 1650 | 350 | 5300 | 5130 | 737 | 5300 | 5980 | 887 | - |  | 3480 | 386 | - |  |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка | 2011-2014 | - | 6000 | Робочий проект, „Комсер-віс” Андрушівської міської ради від 24.11.09 №01/116-1 | комунальна | - | 2000 | - | - | 2000 | - | - | 2000 | - |  | - | - | - | Зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин в р.Гуйва, очищення стічних вод до нормативних показників |
| Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м.Овручі | 2010-2013 | - | 3000 | Робочий проект, розпорядження Овруцького міського голови від 06.03.09 №42 | комунальна | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - | - | - |  | - | - | - | Зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин в р.Норинь, очищення стічних вод до нормативних показників |
| Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування в сільгосппідприємствах Житомирської області | 2003-2015 | - | 8800 |  | державна, колективна | 6000 | 800 | - | 2000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 17800 |  |  | 6000 | 4300 | - | 2000 | 3500 | - | - | 2000 | - |  | - | - | - |  |
| Забезпечення надійного електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція ВРП-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Коростишів» | 2011-2012 | 11097 | 5000 | 2190.01 КД | приватна | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Підвищення надійності |
| Заміна масляних вимикачів 110 кВ, які спрацювали свій ресурс, на елегазові | 2012-2015 | 6000 | 6000 | Проектно кошторисна документація | приватна | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - |  | 1500 | - | - | 1500 | Підвищення надійності |
| Заміна масляних вимикачів 110 кВ, які спрацювали свій ресурс, на вакуумні | 2012-2015 | 6000 | 6000 | Проектно кошторисна документація | приватна | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - |  | 1500 | - | - | 1500 | Підвищення надійності |
| Відновлення електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, які відпрацювали амортизаційний термін | 2012-2015 | 81000 | 81000 | Проектно кошторисна документація | приватна | - | - | 16500 | - | - | 21500 | - | - |  | 21500 | - | - | 21500 | Підвищення надійності |
| Заміна відгалужень від ПЛ-0,4 кВ до житлових будинків з використанням ізольованих проводів | 2012-2015 | 18000 | 18000 | Проектно кошторисна документація | приватна | - | - | 4500 | - | - | 4500 | - | - |  | 4500 | - | - | 4500 | Запобіганню електротравматизму |
| Заміна неізольованих проводів ПЛ-0,4 кВ на ізольовані у дитячих закладах | 2012-2015 | 4000 | 4000 | Проектно кошторисна документація | приватна | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |  | 1000 | - | - | 1000 | Запобіганню електротравматизму |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  | 126097 | 120000 |  |  | - | - | 30000 | - | - | 30000 | - | - |  | 30000 | - | - | 30000 |  |
| Будівництво газопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідних газопроводів до населених пунктів області, | 2012-2014 |  | 362420,7 | Проектно-кошторисні документації | комунальна | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта |
| у тому числі: будівництво газопроводу-відводу Десятини – Старий Бобрик | 2012-2014 |  | 110000 | Проектно-кошторисна документація | комунальна | - | 3000 | 40000 | - | 3000 | 31000 | - | 3000 | 30000 |  | - | - | - | Введення в дію об’єкта. Будівництво даного газопроводу забезпечить газифікацію 75 сіл Володарсько-Волинського, 18 сіл Червоноармійського, 30 сіл Черняхівського районів та м.Житомира |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  |  | 362420,7 |  |  | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 |  | - | - | - |  |
| Інфраструктурні об’єкти транспортного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення | 2012-2014 |  | 76000 | Проектно кошторисна документація | комунальна | 21500 | 2500 | - | 22000 | 2500 | - | 25000 | 2500 | - |  | - | - | - | Покрашення експлуатаційних характеристик дорожнього покриття автомобільних доріг, зниження аварійності, підвищення якості вантажо та пасажироперевезень |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах у зимовий період |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поновлення проїзної спроможності доріг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інформаційне забезпечення учасників руху |
| Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на м.Люблін) Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу | 2008-2012 | 359896,0 | 136100 | Проект затверджено наказом Укравтодору №152,153, 154,155 від 18.05.11 | державна | - | - | 136100 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Введення в експлуатацію 17,4 км |
| Реконструкція автодороги Київ-Чоп км 129+600 – км 151+730 (обхід м.Житомира) | 2013-2015 | 760000,0 | 760000,0 | підготовка проекту | державна | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | 350000 |  | - | - | 310000 | Введення в експлуатацію 22.1км |
| РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ: |  | 1119896 | 972100 |  |  | 21500 | 2500 | 136100 | 22000 | 2500 | 100000 | 25000 | 2500 | 350000 |  | - | - | 310000 |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  | 2105828,9 | 3782749,5 |  |  | 99689,8 | 29071,1 | 962069,9 | 169483,6 | 36554,9 | 687861,5 | 150166,5 | 30387,1 | 975753,5 |  | 10398,5 | 3103,2 | 628210,6 |  |

Додаток 3

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015рр.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємства переробної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоєння виробництва нових видів сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї на ВАТ «Верстатуніверсалмаш», ВАТ «Вібросепаратор», ВАТ «Новоград - Волинськсільмаш» | Освоєння виробництва 5 нових видів сільгосптехніки, створення 90 робочих місць | одиниць | 5 | - | 2 | 3 | - |
| Технічне переоснащення виробництва та освоєння нових малих механізмів на ДП «Реммашторф» Коростишівського району | Нові малі механізми | шт | 1 | - | - | 1 | - |
| Введення в експлуатацію цеху з виробництва нових виробів на ДП «Євроголд Індестріз ЛТД» | Введення в дію цеху | обєкт | 1 | 1 | - | - | - |
| Відновлення виробництва на ТОВ «Баранівський фарфоровий завод», ДП «Кам'янобрідський фаянс», ТОВ «Поліський фаянс», Баранівський район | Відновлення виробництва продукції на 3 підприємствах | одиниць | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Модернізація та розширення виробництва панчішно-шкарпеткових виробів дитячого асортименту у АТЗТ «Україна» м.Житомира | Заміна застарілого обладнання у цеху дитячого асортименту | одиниць | - | - | - | - | 1 |
| Заміна технологічного обладнання у ВАТ «Бердичівська фабрика одежі» | Підвищення продуктивності праці | % | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Технічне переоснащення виробництва УВП УТОГ, м.Житомир | Підвищення продуктивності праці | % | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Освоєння виробництва паливних гранул та пелетів з деревини на ТОВ «Нова енергія і К», ТОВ «Грін Енерджі Україна» та ТОВ «Біопаливо», Овруцький район | Введення в дію об’єктів | одиниць | 3 | 3 | - | - | - |
| Організація виробництва європіддонів ТОВ «ДОФ-АРБО», Овруцький район | Створення нових робочих місць | місць | 25 | 25 | - | - | - |
| Модернізація та розширення виробництва ВАТ «Чижівська паперова фабрика», Нов.-Волинський район | Створення нових робочих місць | місць | 50 | - | - | 25 | 25 |
| Створення дільниці по сортуванню сировини на ТОВ «АСС Коростишівська паперова фабрика» | Створення нових робочих місць | місць | 5 | 5 | - | - | - |
| Модернізація печі обпалу електротехнічного фарфору на ВАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору», Баранівський район | Введення в дію печі обпалу | одиниць | 1 | - | - | 1 | - |
| Встановлення лінії по змішуванню та розливу фарби на ТОВ «Олімпік фарба», Олевський район | Введення в дію лінії розливу | одиниць | 1 | 1 | - | - | - |
| Організація виробництва скляної тари ТОВ «Броницький склозавод», Новоград-Волинський район | Введення в дію заводу | обєкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Відкриття нової лінії з випуску керамічної плитки формату 10х10 ТОВ «Церсаніт Інвест», Новоград-Волинський район | Відкриття нової лінії | обєкт | 1 | 1 |  |  |  |
| Реконструкція заводу ТОВ «Вудпак» та встановлення лінії з виробництва пелетів, Новоград-Волинський район | Введення в дію лінії по виробництву пелетів | обєкт | 1 |  | 1 |  |  |
| Реалізація інвестиційного проекту ТОВ «Городницький завод базальтових композитів» з випуску базальтових виробів, Новоград-Волинський район | Введення в дію заводу | обєкт | 1 |  |  | 1 |  |
| Виробництво біогазу на ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» | Щорічна економія коштів | млн.грн. | 7,0 | - | - | 3,5 | 3,5 |
| Впровадження сучасних технологічних процесів вирощування посадкового матеріалу для лісорозведення. Будівництво нової теплиці, установлення системи крапельного поливу, вирощування посадкового матеріалу з закритою кореневою системою, автомобільний транспорт лісу: впровадження сортиментовозних автопоїздів з гідроманіпуляторами. ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» | Додаткове надходження посадкового матеріалу. Збільшення перевезення деревини | тис.шт % | 300 80 | 150 40 | 150 40 | - - | - - |
| Реконструкція ПП «Немильнський цегельний завод», Новоград-Волинський район | Введення в дію заводу | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Впровадження новітніх технологій з первинної переробки тварин відповідно до міжнародних вимог з якості та безпеки шляхом розширення та модернізації виробничих потужностей ТОВ «Агропродукт» | Введення виробничих потужностей | тис.грн. | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Реконструкція підприємства та встановлення сучасного технологічного обладнання для виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів на виробничих потужностях колишнього хлібозаводу ТОВ«НАЛТЕКС» | Придбання та встановлення обладнання | тис.грн. | 28000 | 1500 | 1500 | 12500 | 12500 |
| Заміна котла ДЕ 25/14, заміна ТОС живильних насосів на менш потужні, заміна на очисних спорудах повітродувки на менш потужну, впровадження електронного обліку готової продукції ДП „Коростишівський спиртовий комбінат” дільниця №2, м.Андрушівка | Збільшення темпів обсягу виробництва | % | 125 | 120 | 125 | 130 | Х |
| Модернізація центрифуги I та II продукту, заміна автоматики ТЕЦ, заміна турбогенератора, заміна автоматики випарної станції ВАТ „Червонський цукровик” | Придбання та встановлення обладнання | тис.грн. | 42100 | 1200 | 500 | 4000 | 400 |
| Придбання нового обладнання, реконструкція виробництва ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» | Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції | % | 102 | 102 | - | - | - |
| Відновлення виробничої діяльності Баранівського хлібозаводу | Створення нових робочих місць | місць | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Відновлення меблевого, столярного та швейного виробництва на базі потужностей ЗАТ «Баранівський завод «Случ» | Створення нових робочих місць | місць | 100 | - | - | 100 | - |
| Будівництво заводу з виробництва цегли та черепиці у с.Гриньки | Створення нових робочих місць | місць | 50 | 25 | 25 | - | - |
| Відновлення виробництва цегли на ЗАТ «П’ятирічанка» | Створення нових робочих місць | місць | 35 | 20 | 15 | - | - |
| Створення належних санітарно-гігієнічних умов праці інвалідів у приміщеннях Житомирського УВП УТОГ | Збереження робочих місць | місць | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Модернізація виробничих процесів (ремонтні роботи будівель та споруд, заміна котлів Е-1/9 на більш енергоекономіні, реконструкція лінії аерозоль транспорту (заміна поршневих компресорів на повітродувки, реконструкція ліній №1,2,3,5) на ПрАТ «Золотий каравай», м. Житомир | Модернізація обладнання | тис.грн. | 3000 | 800 | 1000 | 600 | 600 |
| Модернізація обладнання та ремонт приміщеь ПАТ «Біомедскло» (встановлення фільтра з шаром грануляту на трубу від скловарної печі, модернізація зовнішньго освітлення, ремонт віконних прорізів компресорної станції, встановлення водяного колектора, модернізація стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо) м.Житомир | Модернізація обладнання | тис.грн. | 5017 | 187 | 1610 | 1610 | 1550 |
| Розширення виробничого корпусу, придбання та введення в експлуатацію обладнання, будівництво гуртожитку для виробничого корпусу ПАТ «ЖЗОК», м.Житомир | Придбання обладнання для виробничих процесів та введення в дію гуртожитку | тис.грн. ліжкомісць | 51196,8 112 | - | 17065,6 | 17065,6 | 17065,6 112 |
| Впровадження інноваційно-інвестиційного проекту «Технічне переоснащення виробництва полімерної тари ТОВ «Сторсак Україна», м.Житомир | Модернізація обладнання | тис.грн. | 23260,0 | 23260,0 | - | - | - |
| Підприємства добувної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація технологічного обладнання для виробництва щебеню ТОВ «Кутищанський гранітний кар'єр», Любарський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Будівництво гірничо-збагачувального комплексу «Південний» ТОВ «Межиріченський ГЗК», Володарсько-Волинський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Ремонт та реконструкція дробильно-сортувального заводу на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | Реконструкція заводу | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Придбання обладнання на дільницю видобутку камінних блоків на ВАТ «Лезниківський кар’єр», Володарсько-Волинський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 7000 | 2000 | 5000 | - | - |
| Будівництво фабрики з виготовлення бруківки на ТОВ «Центр», Володарсько-Волинський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - |
| Реконструкція щебеневого заводу ТОВ «Граніт-груп» на базі родовища гранітів, с.Райки, Бердичівський район | Створення нових робочих місць | місць | 150 | 75 | 75 | - | - |
| Модернізація виробничого процесу для видобутку (різання алмазними канатками, мультиканатками) та розрізання гранітних блоків на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | Придбання та встановлення обладнання | тис.грн. | 4000 | 1500 | 2500 | - | - |
| Модернізація полірувальної автоматичної лінії для обробки каменю на ЗАТ «Головинський кар’єр «Граніт», Черняхівський район | Придбання та встановлення обладнання | тис.грн. | 2000 | 1000 | 1000 | - | - |
| Модернізація каменедобувного обладнання ТОВ «Граніт Резерв», Черняхівський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 6000 | 3000 | 3000 | - | - |
| Модернізація виробничого обладнання на Пенізевицькому кар’єроуправлінні, Малинський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 4750 | 1150 | 1400 | 800 | 1400 |
| Модернізація виробничого обладнання на ПМП «Полісся», Малинський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 2500 | 900 | 500 | 500 | 600 |
| Модернізація виробничого обладнання на СУРП «Граніт», Малинський район | Придбання обладнання | тис.грн. | 3000 | 2000 | 1000 | - | - |
| Будівництво підприємства з видобування та збагачення каолінів Йосипівського родовища, Баранівський район | Створення нових робочих місць | місць | 40 | 10 | 10 | 20 | - |
| Налагодження випуску кубовидного щебеню ТОВ «Труд», Новоград-Волинський район | Придбання обладнання | об’єкт | 1 |  |  | 1 |  |
| Реконструкція заводу з розробки кар’єра граніту ВК «Горизонт» с.Романівка, Новоград-Волинський район | Введення в дію заводу | об’єкт | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво заводу із нанесення антикорозійного покриття на металоконструкції ТОВ «Полімекс Мостосталь» м. Житомир | Введення в дію заводу | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - |
| Впровадження виробництва опалювальних котлів на альтернативних видах палива ТОВ «Даніко», Черняхівський район | Опалювальні системи, які працюватимуть на біологічному паливі | Штук потужністю 30кВт | 17 (орієнтовно) | 3 | 4 | 10 | - |
| Модернізація цеху будівельних матеріалів ПАТ«Малинський каменедробильний завод» | Придбання та встановлення обладнання | тис.грн. | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| 3. Розвиток машинобудівної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення модернізації виробничих процесів у ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», освоєння нових видів продукції та впровадження енергозберігаючих заходів | Зниження собівартості продукції | % | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| Виготовлення дослідного зразка та освоєння серійного виробництва теплонасосної установки потужністю до 1 МВт у ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» | Виготовлення дослідного зразка теплоустановки | шт. | 1 | - | 1 | - | - |
| Освоєння серійного виробництва вітряних електро-станцій потужністю 4,5 і 7,5 кВт на ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод» | Виготовлення експериментального зразка електростанцій | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| Введення в експлуатацію комплексу з обслуговування та ремонту сільгосптехніки ТОВ «Ерідон Тех» Житомирський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - |
| 4. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення багаторічних ягідних насаджень ТОВ «Бетек», Новоград-Волинський район | Площа | га | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Будівництво комплексу по зберіганню картоплі, виробництво елітного насіння картоплі ФГ «Аделаїда», Новоград-Волинський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Вирощування насіння озимого та ярого ріпаку за новітніми технологіями в ПСП «Агро регіон» с.Великі Деревичі, Любарський район | Площа | га | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вирощування поголів’я свиней з використанням новітніх технологій виробництва в СФГ «Едельвейс», Любарський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Будівництво комплексу з виробництва молока «Лиса гора і Ко», його оснащення, формування основного стада у фермерському господарстві «Лиса гора і Ко», с.Хажин, Бердичівський район | Чисельність корів Надій на 1 корову Обсяг виробництва молока | голів кг. тонн | 2000 5500 11000 | 1000 4500 4500 | 1000 5000 5000 | 2000 5000 10000 | 2000 5500 11000 |
| Будівництво молочного комплексу на 1000 голів у с.Климентіївка, Баранівський район | Створення нових робочих місць | місць | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Реструктуризація молочного комплексу на 400 голів в с.Мокре та в с.Мирославль, Баранівський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Будівництво свинокомплексу на території Марківської сільської ради, Баранівський район | Введення в дію свинокомплексу | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Створення нового підприємства з виробництва м’яса та м’ясопродуктів «Інко Фуд Україна», м.Бердичів | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Освоєння сучасних технологій зберігання сільськогосподарської продукції, будівництво овочесховищ | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Реконструкція доїльного залу молочно-товарної ферми ПАФ «Дружба» | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулювання водного режиму, ремонт та будівництво меліоративних систем у місцях постійного перезволоження | Очистка каналів Ремонт гідроспоруд | км шт | 330 100 | - - | 115 50 | 115 50 | - - |
| Розвиток м’ясного скотарства (щорічно у 2012-2013рр. по 8 господарств) | Кількість господарств | одиниць | 16 | - | 8 | 8 | - |
| Розвиток репродуктивного свинарства (щорічно у 2012-2013рр. по 6 господарств) | Кількість господарств | одиниць | 12 | - | 6 | 6 | - |
| Реконструкція та модернізація обладнання цеху етанольного екстракту хмелю на Липницькому спиртозаводі, Лугинський район | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Поступове заліснення сільгоспугідь, вилучених з господарського обігу в зв’язку з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення | Площа | га | 440 | - | 220 | 220 | - |
| Придбання технологічного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| - по переробці круглого лісу /пиловника/ та виготовлення столярних виробів | Створення підприємств по переробці деревини | одиниць | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Відновлення роботи галузей |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення галузі льонарства | Площа | га | 1400 | - | 600 | 800 | - |
| Відновлення галузі хмелярства | Площа | га | 53 | - | 21 | 22 | - |
| Перепрофілювання господарств на «м’ясне скотарство» | Кількість господарств | одиниць | 1 | - | - | 1 | - |
| Освіта і спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення роботи дитячих садків у сільських населених пунктах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Кількість дитячих садків | шт | 30 | - | 15 | 15 | - |
| Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям у населених пунктах потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи | Кількість майданчиків | шт | 12 | - | 6 | 6 | - |
| 6. Забезпечення розвитку інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво (добудова) приміщень обласного онкодиспансеру в м.Житомирі, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, в тому числі перший пусковий комплекс (радіологічний корпус) | Кількість ліжок | шт | 231 | - | - | 231 | - |
| Лікувальний корпус обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради в смт Гуйва Житомирського району - будівництво | Кількість ліжок | шт | 75 | - | - | 75 | - |
| Спортивний комплекс Бердичівського коледжу, вул.К.Лібнехта, 25б | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Реконструкція (перепланування) приміщень Житомирського обласного онкологічного диспансеру | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Загальноосвітня школа, смт Першотравенськ Баранівський район | Введення в дію об’єкта | м.кв. | 538,8 | 538,8 | - | - | - |
| Школа І-ІІ ступенів с.Солодирі, Володарсько-Волинський район – будівництво | Кількість учнівських місць | місць | 108 | 108 | - | - | - |
| Незавершений будівництвом дитячий садок, с.Кодня Житомирського району – реконструкція під школу | Кількість учнівських місць | місць | 198 | - | 198 | - | - |
| Добудова школи в смт Любар – будівництво | Кількість учнівських місць | місць | 480 | - | - | 480 | - |
| Дільнична лікарня з поліклінікою, смт Чоповичі Малинського району – будівництво | Введення в дію об’єкта | ліжкомісць | 30 | - | 30 |  | - |
| Їдальня на 240 місць педучилища по вул.Леніна, 29, у м.Коростишеві | Введення в дію об’єкта | місць | 240 | - | - | 240 | - |
| Середня школа №1, м. Олевськ - будівництво в тому числі (третій пусковий комплекс) | Кількість учнівських місць | м.кв | 1035,4 | 1035,4 | - | - | - |
| Поліклініка на 300 відвідувань у зміну по вул. Присутственній,9, м.Радомишль – будівництво | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 300 | - | - | 300 | - |
| Лікувальний корпус ЦРЛ в смт Романові | Введення в дію об’єкта | ліжкомісць | 200 | - | 200 | - | - |
| Школа на 864 учні по вул. Калініна,14, смт Черняхів - будівництво в тому числі (друга черга, перший пусковий комплекс - блок "А") | Кількість учнівських місць | місць | 280 | 280 | - | - | - |
| Дитячий садок, с. Василівка Житомирського району – будівництво | Кількість місць | місць | 50 | - | - | 50 | - |
| Школа в с.Сущани, Олевський район - будівництво | Кількість учнівських місць | місць | 264 | - | - | 264 | - |
| Школа в с. Заріччя, Овруцький район - будівництво | Кількість учнівських місць | місць | 198 | - | - | - | 198 |
| Клуб на 100 місць в с.Соколів, Червоноармійський район - будівництво | Введення в дію об’єкта | місць | 100 | - | - | - | 100 |
| Будинок спортивного комплексу Червоноармійський дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) – будівництво | Введення в дію об’єкта | кв.м | 610 | - | - | - | 610 |
| Спортивний зал – на 288 кв.м. загальноосвітньої школи у с.Тетірка, Червоноармійський район | Введення в дію об’єкта | кв.м | 288 | - | - | 288 | - |
| Добудова блок-секції (15 квартир) 30-квартирного житлового будинку в смт Ємільчине | Введення в дію об’єкта | кв.м | 900 |  |  | 700 | 200 |
| Реконструкція з капітальним ремонтом фельдшерсько-акушерського пункту під дитячий садок у с.Степанівка – незавершене будівництво | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 |  |  | 1 |  |
| Реконструкція даху у ЗОШ с.Новоівницьке | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Підключення багатоповерхових будинків до централізованого каналізаційного колектора вул.Калініна, вул.Коростенська | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 2014 | - |
| Капітальний ремонт вікон в Черняхівському ТМО | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Заміна вікон на металопластикові у Черняхівській гімназії | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Будівництво і реконструкція кооперативних ринків споживчої кооперації |  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємство облспоживспілки «Бердичівський кооперативний ринок» (реконструкція продовольчої зони ринку) | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Підприємство облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок»: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) реконструкція фасаду м’ясного павільйону | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - |
| б) облаштування торговельного майданчика для реалізації сільгосппродукції і встановлення малих архітектурних форм | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - |
| Підприємство Олевської райспоживспілки «Кооперативний ринок» (виготовлення та встановлення малих архітектурних форм) | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Підприємство облспоживспілки «Малинський кооперативний ринок» (будівництво павільйону для продажу квітів) | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Підприємство Ружинської райспоживспілки «Кооперативний ринок» (завершення будівництва павільйону з продажу непродтоварів) | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| 6.2. Будівництво та модернізація об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершення будівництва полігону твердих побутових відходів, м.Коростишів | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | - | 1 |
| Будівництво ІІ черги І етапу полігону твердих побутових відходів в урочищі Ржатківка, м. Новоград-Волинський | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |
| Реконструкція гідроспоруди на р.Случ у м.Баранівка | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| 6.3. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка | Введення в дію об’єкта | тис. м3 на добу |  | - | - | 1,0 | - |
| Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м.Овручі | Введення в дію об’єкта | тис. м3 на добу |  | - | 3,5 | - | - |
| Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування в сільгосппідприємствах Житомирської області | Утилізація непридатних хімічних засобів захисту рослин | тонн | 355,54 | 266,66 | 88,88 | - | - |
| 6.4. Забезпечення надійного електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція ВРП-110 кВ на ПС 110/35/10кВ «Коростишів» | Кількість обьєктів | од. | 1 | 1 | - | - | - |
| Заміна масляних вимикачів 110кВ, які спрацювали свій ресурс, на елегазові | Кількість вимикачів | од. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Заміна масляних вимикачів 110кВ, які спрацювали свій ресурс, на вакуумні | Кількість вимикачів | од. | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Відновлення електричних мереж напругою 0,4-10кВ, які відпрацювали амортизаційний термін | Протяжність мереж | км | 390 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Заміна відгалужень від ПЛ-0,4кВ до житлових будинків з використанням ізольованих проводів | Кількість відгалужень | шт. | 45000 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 |
| Заміна неізольованих проводів ПЛ-0,4кВ на ізольовані по дитячих закладах | Протяжність мереж | км | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.5. Будівництво газопроводів |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідних газопроводів до населених пунктів області | Протяжність підвідних газопроводів | км | 370 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво газопроводу-відводу Десятини – Старий Бобрик | Протяжність газопроводу | км | 37,5 | - | - | 37,5 | - |
| 6.6. Інфраструктурні об’єкти транспортного господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення |  | км | 7457,2 | 24485,7 | 24485,7 | 24485,7 |  |
| Капітальний ремонт а\д державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) | Введення в експлуатацію | км | 17,4 | 17,4 | - | - | - |
| Реконструкція автодороги Київ-Чоп км 129+600 – км 151+730 | Введення в експлуатацію | км | 22,1 | - | - | - | 22,1 |

Перший заступник

голови ради														В.Ю.	Арешонков

Додаток 4

Заходи, інвестиційні проекти та очікувані результати виконання Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки, які надійшли після формування Програми

| Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Центральна міська лікарня (хірургічний корпус), м.Коростень - реконструкція | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Коростенська міська рада | Державний бюджет | 18000 | 9000 | 9000 | - | - | Введення в дію об’єкта |
| Частина будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою другого поверху на вул.Селезньова, 101, м.Коростень – реконструкція | -//- | Державний бюджет | 2709,5 | - | 2709,5 | - | - | Введення в дію об’єкта |
| Спортивний корпус існуючого стадіону на вул.Франка, смт Володарськ-Волинський – будівництво | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Володарсько-Волинська райдерж-адміністрація | Державний бюджет | 9774,7 | - | 5000 | 4774,7 | - | Ввденення у дію спортивного корпусу, залучення населення до здорового способу життя |
| РАЗОМ: | х | х | 30484,2 | 11709,5 | 14000 | 4774,7 | - |  |

| Центральна міська лікарня (хірургічний корпус), м.Коростень – реконструкція | 2012-2013 | 18000 | 18000 | Проектно-кошторисна документація КП «Жито-мирпроект», висновок державної експертизи №06-00117-10/06-09 від 26.07.10 | комунальна | 9000 | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Введення в дію об’єкта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частина будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою другого поверху на вул.Селезньова, 101, м.Коростень – реконструкція | 2012 | 2709,5 | 2709,5 | Проектно-кошторисна документація КП «Жито-мирпроект», висновок державної експертизи №06-00266-11/06-00038-11 від 01.07.10 | комунальна | - | - | - | 2709,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Введення в дію об’єкта |
| Спортивний корпус існуючого стадіону на вул.Франка, смт Володарськ-Волинський – будівництво | 2013-2014 | 11010,7 | 9774,7 | Проектно-кошторисна документація, Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.12.08 №501 | комунальна | 5000 | - | - | 4774,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ввденення у дію спортивного корпусу, залучення населення до здорового способу життя |
| РАЗОМ: |  | 31720,2 | 30484,2 |  |  | 14000 | - | - | 16484,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Центральна міська лікарня (хірургічний корпус), м.Коростень - реконструкція | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частина будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою другого поверху на вул.Селезньова, 101, м.Коростень – реконструкція | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | 1 | - | - |
| Спортивний корпус існуючого стадіону на вул.Франка, смт Володарськ-Волинський – будівництво | Введення в дію об’єкта | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - |

Реалізація даних заходів та інвестиційних проектів здійснюватиметься у разі виділення субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення соціально-економічних проблем регіонів.

Перший заступник

голови ради														В.Ю.	Арешонков