Додаток

до рішення обласної ради

від  20.11.14        № 1329           _________

Обласна комплексна програма

охорони навколишнього природного середовища

в Житомирській області

на 2014-2017 роки

Житомир 2014

Додаток 3

до Програми

Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми охорони навколишнього природного середовища                               в Житомирській області на 2014-2017 роки

3.1. охоронА атмосферного повітря

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Охорона атмосферного повітря | Встановлення камери допалювання для зменшення викидів СО на Житомирському заводі теплоізоляційних матеріалів «ОБІО» | 2015 | Житомирський завод теплоізоляційних матеріалів «ОБІО» | Власні кошти | 50,0 2015-50,0 | Покращення екологічної ситуації |
| 2 | Охорона атмосферного повітря | Встановлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від стаціонарних джерел | 2014 -2015 | Озерянський торфозавод, ДП «Лугинське ЛГ», ДП «Лугинський ЛГ АПК» | Власні кошти | 25,0 2014-15,0 2015-10,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
| 3 | Охорона атмосферного повітря | Придбання приладів контролю за станом атмосферного повітря для стаціонарних автоматизованих постів типу «Пост-2» у м. Житомирі | 2014 | Житомирська міська рада, Житомирський обласний центр з гідрометеорології | Місцевий бюджет | 170,0 2014-170,0 | Покращення екологічного стану атмосферного повітря |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.1.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 245,0 - - - 170,0 75,0 |  |

3.2. ОхоронА та раціональне використання водних ресурсів

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Будівництво очисних споруд каналізації у м. Андрушівці | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 2437,1 2014-2437.1 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС №3 по вул. І.Франка та заміна частини напірного колектора по вул. Клубній у м. Андрушівці | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 877,0 2014-877,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення КНС № 1 КП «Пролісок» Новоівницької сільської ради Андрушівського району (завершення) | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 80,0 2014-80,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Консервація артсвердловин, які не експлуатуються (кількість 25 од.) в Андрушівському районі | 2014-2015 | Андрушівська міська, селищна та сільські ради | Місцевий бюджет | 40,0 2014-15,0 2015-25,0 | Охорона підземних вод від забруднення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС у смт Баранівці | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 903,0 2014-903,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція існуючої гідроспоруди-дамби та відновлення роботи малої руслової ГЕС на р. Случ у cмт Баранівці | 2014 | ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» м. Київ, Баранівська райдержадміністрація | Власні кошти | 273,50 2014-273,50 | Укріплення берегів р. Случ, надходження електроенергії в єдину енергосистему Баранівського району |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт Першотравенськ Баранівського району | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 867,0 2016-867,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Поточні ремонти протиерозійних, гідротехнічних та водорегулюючих споруд на території Баранівського району | 2014-2016 | Міська, селищні, сільські ради, міжрайонне управління водного господарства | Місцевий бюджет | 30,0 2014-10,0 2015-10,0 2016-10,0 | Раціональне використання водних ресурсів |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул. Рибній у м. Бердичеві | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 990,0 2016-990,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною КНС у Райківській виправній колонії № 73 Бердичівського району | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 929,0 2015-929,0 | Покращення екологічної ситуації в районі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція централізованих систем водовідведення у с. Райки Бердичівського району | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Державний фонд ОНПС | 3924,048 2015-3924,048 | Очистка стічних вод до нормативних показників |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Очищення русел річок Бердичівського району від сміття | 2014-2016 | Бердичівське міжрайонне управління водного господарства, селищні та сільські ради | Місцевий бюджет | 135,0 2014-45,0 2015-45,0 2016-45,0 | Благоустрій та поліпшення екологічного стану річок |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Відновлення природних джерел у населених пунктах Бердичівського району | 2014-2016 | Бердичівське міжрайонне управління водного господарства, селищні та сільські ради | Місцевий бюджет | 60,0 2014-20,0 2015-20,0 2016-20,0 | Відновлення природних джерел, покращення водозабезпечення населення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Тампонаж та консервування недіючих артсвердловин Бердичівського району (у кількості 30 одиниць) | 2014-2016 | Бердичівське міжрайонне управління водного господарства, селищні та сільські ради | Місцевий бюджет | 450,0 2014-150,0 2015-150,0 2016-150,0 | Охорона водних ресурсів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Відновлення роботи артсвердловин, що використовуються органами місцевого самоврядування у Бердичівському районі | 2014-2016 | Бердичівське міжрайонне управління водного господарства, сільські та селищна ради | Місцевий бюджет | 150,0 2014-50,0. 2015-50,0 2016-50,0 | Відновлення роботи артсвердловин |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Інвентаризація недіючих свердловин та їх тампонаж у Брусилівському районі | 2014-2016 | Селищна та сільські ради Брусилівського району | Місцевий бюджет | 48,0 2014-16,0 2015-16,0 2016-16,0 | Охорона підземних вод від забруднення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Окультурення та догляд за природними джерелами (живі кринички) у Володарсько-Волинському районі | 2014-2017 | Рижанська сільська рада Володарсько-Волинського району, ГО «Рижанські інновації» | Власні кошти | 8,0 2014-2,0 2015-2,0 2016-2,0 2017-2,0 | Охорона підземних вод від забруднення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення рециркуляції активного мулу та перекачування сирого осаду на очисних спорудах КП «Житомирводоканал» | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 975,0 2015-975,0 | Удосконалення процесів очистки стічних вод |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція мулового господарства ОСК № 2 у м. Житомирі (корпус механічного зневоднення осаду стічних вод) | 2014-2015 | Житомирська міська рада, КП «Житомирводоканал» | Місцевий бюджет | 6335,684 2014-2111,895 2015-2111,894 2016-2111,894 | Забезпечення очистки стічних вод, зменшення забруднення р. Тетерів |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд ОСК 1 (частина І, реконструкція ІІ черги) у м. Житомирі | 2014-2016 | Житомирська міська рада, КП «Житомирводоканал» | Місцевий бюджет | 2979,94 2014-1000,0 2015-1000,0 2016-979,94 | Забезпечення очистки стічних вод, зменшення забруднення р. Тетерів |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Розробка правил експлуатації водосховища «Житомирське», у тому числі топографо-геодезичні вишукування та проектні роботи у м. Житомирі | 2014-2016 | Житомирська міська рада | Місцевий бюджет | 98,0 2014-38,0 2015-30,0 2016-30,0 | Охорона водних об’єктів та поліпшення їх стану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція з поглибленням водосховища «Відсічне» у м. Житомирі: І черга ІІ черга | 2014-2016 | Житомирська міська рада, КП «Житомирводоканал» | Місцевий бюджет Місцевий фонд ОНПС | 50262,9 19500,0 2014-6000,0 2015-8000,0 2016-5500,0 30762,9 2014-10254,9 2015-10254,0 2016-10254,0 | Охорона водних об’єктів та поліпшення їх стану |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Впорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок Руденка, Крошенка, Кам’янка, Лісова у м. Житомирі | 2014-2016 | Житомирська міська рада, управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 1650,0 2014-550,0 2015-550,0 2016-550,0 | Захист від підтоплення мікрорайону в м. Житомирі |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем Житомирського району | 2016 | Обласне управління водних ресурсів, селищні та сільські ради Житомирського району | Місцевий бюджет | 100,0 2016-100,0 | Відновлення інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд по вул. Ватутіна у с. Березівці Житомирського району | 2015-2017 | Березівська сільська рада | Місцевий бюджет | 850,0 2015-280 2016-280 2017-290 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул. Комуністичній у смт Новогуйвинськ Житомирського району | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 985,0 2015-985,0 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт Озерне Житомирського району | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 780,0 2014-780,0 | Забезпечення очистки стічних вод, зменшення забруднення р. Тетерів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція споруд для очищення стічних вод у смт Озерне Житомирського району | 2016 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 2977,0 2016-2000,0 2017-977,0 | Забезпечення очистки стічних вод, зменшення забруднення р. Тетерів |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція КНС №13 на КП «Водоканал» у м. Коростені | 2015 | КП «Водоканал» | Місцевий бюджет | 185,0 2015-185,0 | Підвищення якості біологічної очистки |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція КНС ОСК на КП «Водоканал» у м. Коростені | 2015 | КП «Водоканал» | Місцевий бюджет | 185,0 2015-185,0 | Покращення очищення стоків |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації з метою захисту територій від підтоплення у м. Коростені | 2014-2015 | Комунальне виробничо-господарське підприємство м. Коростеня | Місцевий бюджет | 850,0 2014-550,0 2015-300,0 | Захист міських територій від підтоплення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Будівництво очисних споруд по технології «БІОТАЛ» продуктивністю 300 м3/добу у смт Поліське Коростенського району | 2014-2015 | Поліська сільська рада Коростенського району | Місцевий бюджет | 4696,95 2014-1253,893 2015-3443,057 | Попередження екологічної катастрофи річки Уж поблизу водозабору для питного водопостачання у м. Коростені |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція греблі у районі м’ясокомбінату у м. Коростені | 2015-2016 | Управління житлово-комунального господарства м. Коростеня | Місцевий бюджет | 2000,0 2015-1000,0 2016-1000,0 | Захист міських територій від підтоплення |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у с. Грозине Коростенського району | 2014 | Сингаївська сільська рада Коростенського району | Місцевий бюджет | 426,602 2014-426,602 | Покращення екологічної ситуації в регіоні |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих «Лісова казка» Житомирської обласної ради у м. Коростишеві | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 3920,0 2016-3920,0 | Покращення якості очистки стічних вод, поліпшення екологічного стану довкілля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переобладнання із заміною аварійного обладнання на КНС у м. Коростишеві | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 960,0 2014-960,0 | Покращення якості очистки стічних вод, поліпшення екологічного стану довкілля |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу по вул. Польовій у м. Коростишеві | 2015-2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Державний фонд ОНПС Місцевий бюджет | 10000,0 9000,0 2015-5000,0 2016-4000,0 1000,0 2014-1000,0 | Покращення якості очистки стічних вод, поліпшення екологічного стану довкілля |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проведення робіт щодо впровадження систем оборотного виробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторного використання води ВАТ «Кремнянський крохмальний завод» у Лугинському районі | 2014-2015 | Липницький МПД ВАТ «Кремнянський крохмальний завод» | Власні кошти | 170,0 2014-100,0 2015-70,0 | Раціональне використання водних ресурсів регіону |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Встановлення водолічильників та впровадження обліку водоспоживання на підприємствах Лугинського району | 2014-2015 | КП «Слава», КП «Армійське», КП «Лугинське» | Власні кошти | 15,0 2014-10,0 2015-5,0 | Раціональне використання водних ресурсів регіону |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Створення водоохоронних зон із комплексом меліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню малих річок, їх приток; внесення об'єктів забруднення з прибережних захисних смуг; внесення водоохоронних зон малих річок в натуру, ліквідація стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ у водоохоронних зонах, упорядкування джерел, створення зелених насаджень у водоохоронних зонах річок Лугинського району | 2014-2015 | Селищні та сільські ради, підприємства організації та установи Лугинського району | Власні кошти | 60,0 2014-30,0 2015-30,0 | Раціональне використання водних ресурсів регіону |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС № 1 та КНС № 6 у м. Малині | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 998,0 2015-998,0 | Підвищення якості очищення стічних вод і відсутність аварійних ситуацій |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Впровадження енергозберігаючих технологій у системі водопостачання на насосній станції першого підйому у м. Малині | 2014-2015 | Малинська міська рада | Місцевий бюджет | 411,1 2014-205,5 2015-205,6 | Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція системи водопостачання шляхом об’єднання мереж у м. Малині | 2015-2016 | Управління ЖКГ ТОВ «Малин Енергоінвест» | Місцевий бюджет | 300,0 2015–150,0 2016-150,0 | Зменшення втрат води |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС у смт Гранітне Малинського району | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 750,0 2014-750,0 | Підвищення якості очищення стічних вод і відсутність аварійних ситуацій. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Огородження зон суворого режиму артсвердловин бюветів по вул. Ковальського, Рокосовського, Пушкіна та очисних споруд каналізації у м. Новограді-Волинському | 2014 | Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Місцевий бюджет Власні кошти | 200,0 60,0 2014- 60,0 140,0 2014-140,0 | Покращення якості питної води |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Розроблення документації з встановлення меж водоохоронної та санітарної зон Новоград-Волинського міського водозабору | 2014-2015 | Відділ держкомзему міськради м. Новограда-Волинського, комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Місцевий бюджет | 110,0 2014-60,0 2015-50,0 | Зменшення негативного впливу на якість води в зоні водозабору |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проведення обстежень берегів річок Случ, Смолка з метою виявлення та ліквідації джерел їх забруднення у м. Новограді-Волинському | 2014-2017 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності Новоград-Волинської міської ради, районна санітарно-епідеміологічна станція | Місцевий бюджет | 8,0 2014-2,0 2015-2,0 2016-2,0 2017-2,0 | Покращення санітарного стану довкілля, якості питної води |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овручі | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 500,0 2014-500,0 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із зміною аварійного обладнання на КНС №1, КНС № 2 ОП «Комунальник» смт Першотравневе Овруцького району (завершення) | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 85,1 2014-85,1 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із зміною аварійного обладнання на КНС у м. Олевську (завершення) | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 68,0 2014-68,0 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Жерев в Олевському районі | 2016 | Обласне управління водних ресурсів Олевська райдержадміністрація | Місцевий бюджет | 100,0 2016-100,0 | Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Жерев |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС у смт Романів Романівського району | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 907,0 2015-907,0 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт Миропіль Романівського району | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 940,0 2016-940,0 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція КНС у смт Биківка (1 об'єкт) | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 450,0 2016-450,0 | Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС № 1 по вул. Набережній та КНС № 2 (райлікарня) у смт Ружин | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 922,0 2015-922,0 | Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд каналізації та каналізаційних мереж у с. Соколів Червоноармійського району | 2014-2015 | Комунальне багатофункціональне обслуговуюче підприємство (КБОП) с. Соколів | Місцевий бюджет | 65,0 2014-32,5 2015-32,5 | Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд КП «Головине-Добробут» у смт Головине Черняхівського району (завершення) | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 49,8 2014-49,8 | Підвищення якості очищення стічних вод і запобігання виникненню аварійних ситуацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів (завершення) | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 50,0 2014-50,0 | Підвищення якості очищення стічних вод і запобігання виникненню аварійних ситуацій |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній у смт Черняхів | 2015 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 3373,0 2015-993,0 2017-2380,0 | Підвищення якості очищення стічних вод і запобігання виникненню аварійних ситуацій |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул. Калініна та вул. Леніна у смт Черняхів | 2015 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 960,0 2015-960,0 | Підвищення якості очищення стічних вод і запобігання виникненню аварійних ситуацій |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція очисних споруд каналізації комунального підприємства «Головине-Добробут» у смт Головине Черняхівського району | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головинська селищна рада Черняхівського району | Державний фонд ОНПС | 4000,0 2017-4000,0 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Бистріївка |
|  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція систем водопостачання та водовідведення з будівництвом КНС напірного колектора каналізаційної мережі по вул. Пушкіна та очисних споруд з технічним переоснащенням каналізаційно-насосних станцій № 1 | 2015 | ЧКП «Теплокомуненерго» | Власні кошти | 49,0 2015-49,0 | Покращення рівня якості послуг, що надаються населенню з водовідведення, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у місті Чуднові Житомирської області |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.2.: державний фонд ОНПС обласний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 118959,7 16924,05 27733,00 30762,90 42824,28 715,5 |  |

3.3. ОхоронА та раціональне використання земельних ресурсів

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Складання схем землеустрою та охорони земель адміністративно-територіальних утворень Андрушів-ського району (площа 95,6 тис. га) | 2014-2015 | Андрушівська райдержадміністрація | Власні кошти | 271,3 2014-90,3 2015-181,0 | Оптимізація структури угідь |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Заліснення малопродуктивних деградованих земель Брусилівського району | 2014-2016 | ДЛМГ, ДП «Дзержинський лісгосп АПК», УТМР | Власні кошти | 60,0 2014-20,0 2015-20,0 2016-20,0 | Охорона земель, зменшення площі деградованих земель |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів у Володарсько-Волинському районі | 2014- 2016 | ПАТ «Райагрохім» | Місцевий бюджет | 450,0 2014-150,0 2015-150,0 2016-150,0 | Охорона земель, зменшення площі деградованих земель |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Рекультивація земель у Володарсько-Волинському районі | 2015 2016 | Підприємства добувної промисловості | Власні кошти | 600,0 2015-300,0 2016-300,0 | Охорона земель, зменшення площі деградованих земель |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та консервація деградованих і малопродуктивних угідь у Житомирській області | 2014-2017 | Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, ГУ Держзамагентства у Житомирській області | Місцевий бюджет | 1982,8 2014-495,7 2015-495,7 2016-495,7 2017-495,7 | Оптимізація структури угідь шляхом вилучення деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь площею 4,31 тис. га |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації з будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд та їх будівництво у Житомирській області | 2014-2017 | Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, ГУ Держзамагентства у Житомирській області | Місцевий бюджет | 2400,0 2014-600,0 2015-600,0 2016-600,0 2017-600,0 | Забезпечення захисту земель від водної ерозії площею 0,6 тис. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Здійснення заходів щодо запобігання деградації земель, рекультивація порушених земель та поліпшення малопродуктивних земель у Новоград-Волинському районі | 2015-2016 | Відділ Держкомзему, УЖКГЕ та КВ Новоград-Волинської міської ради, управління містобудування Новоград-Волинської міської ради | Місцевий бюджет | 200,0 2015-100,0 2016-100,0 | Охорона земель, зменшення площі деградованих земель |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Проведення інвентаризації земельних ділянок у межах водоохоронних зон у Новоград-Волинському районі з метою виявлення землекористувачів, діяльність яких негативно впливає на екологічний стан | 2014-2017 | Відділ Держкомзему, УЖКГЕ та КВ Новоград-Волинської міської ради, управління містобудування Новоград-Волинської міської ради | Місцевий бюджет | 8,0 2014-2,0 2015-2,0 2016-2,0 2017-2,0 | Контроль за станом водоохоронних зон |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Реконструкція системи водопониження у м. Малині з метою захисту території від підтоплення | 2015-2017 | Управління ЖКГ МКП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 250,0 2015-100,0 2016-150,0 | Захист від підтоплення мікрорайонів міста |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Захист від затоплення паводковими водами р. Уборть у с. Хочине Олевського району | 2015-2016 | Обласне управління водних ресурсів | Державний бюджет | 3390,0 2015-1220,0 2016-2170,0 | Убезпеченість 2 населених пунктів, 91 садиб, 560 га с/г угідь від підтоплення |
|  | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Захист від підтоплення паводковими водами р. Грезля присадибних ділянок населених пунктів Сташки, Товкачі, Радчиці Овруцького району | 2015-2016 | Обласне управління водних ресурсів | Державний бюджет | 2064,0 2015-1000,0 2016-1064,0 | Убезпеченість 3 населених пунктів, 60 присадибних ділянок, 68 га с/г угідь від підтоплення |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.3.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС державний бюджет місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 11676,1 - - - 5454,0 5290,8 931,3 |  |

3.4. Поводження з відходами

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поводження з відходами | Проведення заходів щодо забезпечення екологічно-безпечного зберігання, видалення та знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування на сільгосппідприємствах Житомирської області, а саме: Андрушівський район – 9,00 т Бердичівський район – 21,94 т Володарсько-Волинський район – 14,10 т Ємільчинський район – 22,10 т Житомирський район – 15,50 т Коростенський район – 23,12 т Коростишівський район – 4,10 т Лугинський район – 27,50 т Новоград-Волинський район – 41,08 т Народицький район – 25,27 т Овруцький район – 60,30 т Олевський район – 32,23 т Попільнянський район – 3,00 т Радомишльський район – 37,10 т Червоноармійський район – 67,30 т Черняхівський район – 17,74 т Чуднівський район – 1,20 т | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Державний фонд ОНПС | 9507,85 2014-9507,85 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поводження з відходами | Організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів (ПЕТ-пляшок) у м. Андрушівці та смт Червоне Андрушівського району шляхом облаштування пунктів первинного контейнерного збору твердих побутових відходів | 2014-2015 | Андрушівська міська та Червоненська селищна ради, відділ архітектури, містобудування та ЖКГ Андрушівської райдержадміністрації | Місцевий бюджет | 20,0 2014-10,0 2015-10,0 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення міста, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | Поводження з відходами | Будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Брусилів | 2014-2017 | Брусилівська селищна рада, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Місцевий бюджет Державний фонд ОНПС | 8000,0 400,0 2014- 100,0 2015- 100,0 2016- 100,0 2017- 100,0 7600,0 2014-1900,0 2015-1900,0 2016-1900,0 2017-1900,0 | Покращення благоустрою населених пунктів |
|  | Поводження з відходами | Реконструкція сміттєзвалища твердих побутових відходів у смт Нова Борова Володарсько-Волинського району | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Державний фонд ОНПС | 2000,0 2016-2000,0 | Покращення екологічного стану навколишнього природного середовища; зменшення впливу відходів на здоров'я людини |
|  | Поводження з відходами | Забезпечення установками для утилізації трупів тварин (тип А-200; А-400 і т.д.) у містах обласного значення (м. Житомир, м. Бердичів, м. Коростень, м. Новоград-Волинський та м. Малин) | 2014-2017 | Органи місцевого самоврядування, головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області | Місцевий бюджет | 1250,0 2014-250,0 2015-250,0 2016-250,0 2017-500,0 | Поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у регіоні |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поводження з відходами | Будівництво сміттєсортувальної лінії на міському полігоні ТПВ у м. Житомирі | 2014-2016 | Житомирська міська рада | Місцевий бюджет | 1725,00 2014-575,0 2015-575,0 2016-575,0 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення міста Житомира, створення сприятливих умов життєдіяльності населення |
|  | Поводження з відходами | Виконання заходів з боротьби зі шкідливою дією фільтратних вод на міському полігоні твердих побутових відходів (ремонт (нарощування) дамби фільтраційних відстійників) у м. Житомирі | 2014 | Управління житлового господарства Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 294,588 2014-294,588 | Вирішення проблем екологічного оздоровлення міста Житомира, поліпшення його санітарного стану, створення сприятливих умов життєдіяльності населення |
|  | Поводження з відходами | Придбання сміттєвозів (Житомирський район) | 2014-2015 | Комунальні підприємства Житомирського району | Місцевий бюджет | 300,0 2014-150,0 2015-150,0 | Забезпечення вивезення побутових відходів, створення сприятливих умов життєдіяльності населення |
|  | Поводження з відходами | Забезпечення централізованого вивозу сміття на території Тетерівської сільської ради Житомирського району | 2014-2017 | Тетерівська сільська рада | Місцевий бюджет | 135.0 2014-8,2 2015-42,0 2016-42,0 2017-42,8 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища |
|  | Поводження з відходами | Ліквідація стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ навколо сіл Тетерівка, Левків, Калинівка та Клітчин Житомирського району | 2015-2017 | Тетерівська та Левківська сільські ради | Місцевий бюджет | 67,0 2015-22,0 2016-22,0 2017-23,0 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поводження з відходами | Впровадження методики організації роздільного збору ТПВ у житловому секторі та підприємствах на території Левківської сільської ради Житомирського району | 2014-2017 | Левківська сільська рада | Місцевий бюджет | 6.0 2014-1,5 2015-1,5 2016-1,5 2017-1,5 | Забезпечення зменшення частки ТПВ, що підлягає захороненню на полігоні |
|  | Поводження з відходами | Оновлення контейнерного господарства на території Левківської сільської ради Житомирського району | 2015-2017 | Левківська сільська рада | Місцевий бюджет | 105.0 2015-35,0 2016-35,0 2017-35,0 | Забезпечення 100% збору ТПВ, оснащення підприємств ефективними засобами збору ТПВ |
|  | Поводження з відходами | Удосконалення процесу захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ у м. Житомирі та його модернізація | 2014-2017 | Управління житлового господарства Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 15421,8 2014-5180,0 2015-4158,0 2016-3263,1 2017-2820,7 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища |
|  | Поводження з відходами | Придбання установок, обладнання, машин та механізмів для збору, транспортування, переробки, знешкодження твердих побутових відходів у м. Коростені | 2014 - 2016 | Комунальне виробничо-господарське підприємство м. Коростеня | Місцевий бюджет | 1299,0 2014-499,0 2015- 400,0 2016- 400,0 | Покращення благоустрою та екологічного стану міста Коростеня |
|  | Поводження з відходами | Впровадження системи роздільного збирання відходів, збір однотипних відходів та їх утилізація у межах Лугинського району | 2014-2015 | Селищні та сільські ради, КП «Слава», КП «Армійське», КП «Лугинське» | Місцевий бюджет | 115,0 2014-65,0 2015-50,0 | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище |
|  | Поводження з відходами | Організація робіт з утилізації відходів деревопереробки, використання відходів деревини в якості палива на підприємствах Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК, приватні підприємства, які займаються розпиловкою деревини | Власні кошти | 175,0 2014-90,0 2015-85,0 | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поводження з відходами | Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Малині | 2015-2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління ЖКГ МКП «Благоустрій» | Державний фонд ОНПС Місцевий бюджет | 8000,0 2016-4000,0 2017-4000,0 50,0 2015-50,0 | Поліпшення екологічного стану міста Малина |
|  | Поводження з відходами | Придбання спеціалізованих автомобілів для збору та транспортування побутових відходів у м. Малині | 2015 | Управління ЖКГ м. Малина | Місцевий бюджет | 300,0 2015-300,0 | Раціональне використання побутових відходів |
|  | Поводження з відходами | Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Новограді-Волинському Житомирської області | 2014-2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Новоград-Волинська міська рада | Державний фонд ОНПС Місцевий бюджет | 11707,078 10493,078 2014-4420,0 2015-3036,539 2016-3036,539 1214,0 2014-539,2 2015-337,4 2016-337,4 | Покращення санітарного стану, зменшення забруднення навколишнього середовища |
|  | Поводження з відходами | Проведення рекультивації сміттєзвалища по вул. Лянгуса у м. Новограді-Волинському | 2014-2017 | Новоград-Волинська міська рада | Місцевий фонд ОНПС | 400,0 2014-100,0 2015-100,0 2016-100,0 2017-100,0 | Відновлення 8,2 га земель |
|  | Поводження з відходами | Упорядкування сміттєзвалища у смт Народичі | 2014-2018 | КП «Народичікомунсервіс» | Місцевий бюджет | 155,0 2014-70,0 2015-25,0 2016-45,0 2017-15,0 | Покращення благоустрою населених пунктів та зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поводження з відходами | Придбання техніки для вивезення твердих побутових відходів у м. Радомишлі | 2016 | Міська рада, МКП «Радомишль» | Міський бюджет | 500,0 2016-500.0 | Належний санітарний стан населеного пункту та зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище |
|  | Поводження з відходами | Будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Романів Романівського району | 2016-2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Романівська селищна рада | Державний фонд ОНПС Місцевий бюджет | 6000,0 4200,0 2016-2100,0 2017-2100,0 1800,0 2016-900,0 2017-900,0 | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище |
|  | Поводження з відходами | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків на території Чуднівського району | 2014-2016 | Селищні та сільські ради Чуднівського району | Місцевий бюджет Власні кошти | 135,9 39,0 2014- 15,0 2015- 11,0 2016- 13,0 96,9 2014-38,5 2015-26,8 2016-31,6 | Зменшення шкідливого впливу ТПВ на навколишнє середовище |
|  | Поводження з відходами | Створення приймальних пунктів вторинної сировини на території Чуднівського району | 2015 | Чуднівська районна рада, Іванопільська, Великокоровинецька, Вакуленчуківська селищні ради | Місцевий бюджет Власні кошти | 7,0 2015- 2,0 2015-5,0 | Забезпечення роздільного збирання та переробки вторинної сировини |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.4.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 67676,22 560,00 41800,93 400,00 25198,39 276,90 |  |

3.5. Охорона і раціональне використання лісових  ресурсів та ресурсів тваринного світу

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Охорона лісів від самовільних рубок та їх захист від хвороб і шкідників на території Бердичівського району | 2014-2017 | ДП «Бердичівське лісове господарство» | Власні кошти | 32,0 2014-8,0 2015-8,0 2016-8,0 2017-8,0 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Протипожежні заходи на території Бердичівського району: - охорона лісів від пожеж; - ліквідація пожеж | 2014-2017 | ДП «Бердичівське лісове господарство» | Власні кошти | 50,0 2014-12,5 2015-12,5 2016-12,5 2017-12,5 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Лісовідновні роботи, у тому числі, посів і посадка лісу на території Бердичівського району | 2014-2017 | ДП «Бердичівське лісове господарство» | Власні кошти | 1040,0 2014-260,0 2015-260,0 2016-260,0 2017-260,0 | Збільшення кількості лісів району |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Біотехнічні заходи щодо охорони та відтворення тваринного світу на території Бердичівського району | 2014-2017 | ДП «Бердичівське лісове господарство» | Власні кошти | 40,0 2014-10,0 2015-10,0 2016-10,0 2017-10,0 | Підвищення чисельності мисливських тварин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьба з браконьєрством на території Бердичівського району | 2014-2017 | ДП «Бердичівське лісове господарство» | Власні кошти | 28,0 2014-7,0 2015-7,0 2016-7,0 2017-7,0 | Збільшення відсотка виживання молодняка, підвищення чисельності мисливських тварин |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Озеленення міських територій Коростенського району | 2014- 2016 | Комунальне виробничо-господарське підприємство м. Коростеня | Місцевий бюджет | 925,0 2014-275,0 2015-300,0 2016-350,0 | Благоустрій територій та підвищення якісних показників чистоти повітря |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Забезпечення безперервного і невиснаженого лісокористування, найбільш повного і раціонального використання лісових ресурсів і земель лісового фонду, своєчасне і якісне відтворення вирубаних площ, підвищення продуктивності і цінності лісів, підвищення охорони лісів від пожеж, шкідників і хвороб на території Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 3100,0 2014-2500,0 2015-600,0 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Проведення лісовідновлювальних робіт на площі ДП «Лугинське лісове господарство» - 0,6 га та ДП «Лугинський ЛГ АПК»-0,2 га | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 1600,0 2014-1200,0 2015-400,0 | Збереження лісових насаджень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Підвищення пожежостійкості лісів шляхом регулювання їх складу, санітарних рубок і очищення від захаращення на території Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 900,0 2014-650,0 2015-250,0 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Вирощування посадкового матеріалу для озеленення населених пунктів на території Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 215,0 2014-200,0 2015-15,0 | Благоустрій та збільшення площі зелених насаджень району |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Заліснення непокритих лісом площ і лісосік на території Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 50,0 2014-25,0 2015-25,0 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Регламентація рекреаційних навантажень і благоустрій зелених зон в населених пунктах, у першу чергу, їх лісопаркових поясів на території Лугинського району | 2014-2015 | ДП «Лугинське ЛГ», Держлісгосп АПК | Власні кошти | 6,0 2014-3,0 2015-3,0 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Зариблення річки Жерев спеціальними видами риб | 2015 | Громадська екологічна організація «Зелений світ Лугинщини» | Власні кошти | 20,0 2015-20,0 | Охорона тваринного світу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Вивчення стану лісових ресурсів, практична природоохоронна діяльність на території області | 2014-2015 | Відділ освіти райдержадміністрації | Громадські роботи |  | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів зеленого господарства у м. Малині | 2014 | МКП «Благоустрій» м. Малин | Місцевий бюджет | 40,0 2014-40,0 | Охорона рослинних ресурсів |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Охорона та відновлення лісів Новоград-Волинського району, в т.ч.: - лісозахисні заходи; - протипожежні заходи; - лісокультурні заходи; - заходи по відтворенню тваринного світу | 2014 | ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Новоград-Волинський ЛГАПК» | Власні кошти | 1963,3 2014-1963,3 | Збереження лісових насаджень |
|  | Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу | Підтримання чисельності диких копитних тварин мисливським господарством на території Чуднівського району | 2014-2016 | Чуднівська районна організація УТМР | Власні кошти | 259,0 2014-82,0 2015-86,0 2016-91,0 | Збільшення поголів’я диких копитних тварин |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.5.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 10268,3 - - - 965,0 9303,3 |  |

3.6. розвиток природно-заповідного фонду

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Благоустрій існуючих ставків та ремонт гідротехнічних споруд у міському парку ім. Миклухи – Маклая у м. Малині | 2014-2017 | Управління ЖКГ МКП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 402,0 2014-91,0 2015-101,0 2016-105,0 2017-105,0 | Збереження природно-заповідного фонду |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Прибирання згарищ у Поліському природному заповіднику (с. Селезівка Овруцького району) | 2014 | Поліський природний заповідник | Власні кошти | 200,0 2014-200,0 | Відновлення лісових насаджень на площі понад 200 га |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Збереження природно-заповідного фонду на площі 20,1 тис. га (Поліський природний заповідник у с. Селезівка Овруцького району) | 2014-2017 | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства | Державний бюджет | 3974,24 2014- 993,56 2015- 993,56 2016- 993,56 2017- 993,56 | Збереження природно-заповідного фонду на площі 20,1 тис. га |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Ремонт греблі в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення «Дідове озеро» на території Овруцького району | 2014 | ДП «Словечанське лісове господарство» | Власні кошти | 300,0 2014-300,0 | Збереження унікального болотного масиву з відкритою водоймою площею 22 га, регулятора водного режиму річок Прип'ять, Уборть, Болотниця |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Забезпечення належного функціонування природного заповідника «Древлянський» на території Народицького району | 2014-2017 | ПЗ «Древлянський», ДП «Народицьке СЛГ» | Державний бюджет | 4000,0 2014-1000,0 2015-1000,0 2016-1000,0 2017-1000,0 | Охорона об'єктів природно-заповідного фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Встановлення в натурі (на місцевості) меж парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Трощанський» у с. Троща Чуднівського району | 2014 | ДП «Дзержинський лісгосп АПК | Власні кошти | 7,0 2014-7,0 | Збереження території заповідного фонду |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Встановлення в натурі (на місцевості) меж лісового заказника «Зривисько» на території Чуднівського району | 2015 | Чуднівське військове лісництво | Власні кошти | 10,0 2015-10,0 | Збереження території заповідного фонду |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Встановлення в натурі (на місцевості) меж лісового заказника «Коршомка» на території Чуднівського району | 2015 | Чуднівське військове лісництво | Власні кошти | 10,0 2015-10,0 | Збереження території заповідного фонду |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Встановлення в натурі (на місцевості) меж парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Турчинівський» на території Чуднівського району | 2015 | ПТУ-30 с. Турчинівка | Власні кошти | 7,0 2015-7,0 | Збереження території заповідного фонду |
|  | Розвиток природно-заповідного фонду | Встановлення в натурі(на місцевості) меж парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Тютюнниківський» на території Чуднівського району | 2015 | Тютюнниківська сільська рада | Власні кошти | 5,0 2015-5,0 | Збереження території заповідного фонду |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.6.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС державний бюджет обласний бюджет місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 8915,24 - - - 7974,24 -- 402,0 539,0 |  |

3.7. Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, проведення (у тому числі підведення підсумків, нагородження) конкурсів, фестивалів, організація виставок, нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, друкування екологічних сторінок у газетах та випуск телерадіопередач, створення відеофільмів, видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією, проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій | 2014-2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 800,0 2014-200,0 2015-200,0 2016-200,0 2017-200,0 | Залучення дітей та підлітків до натуралістично-дослідницької роботи, інформування населення щодо стану охорони навколишнього природного середовища |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, створення постійнодіючих природоохоронних виставок, зміцнення матеріально-технічної бази Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, центру творчості дітей та молоді, центру науково-технічної творчості учнівської молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних закладів області | 2014-2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 400,0 2014-100,0 2015-100,0 2016-100,0 2017-100,0 | Підвищення рівня екологічної освіти учнів та молоді |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Проведення рекламно-інформаційних, роз’яснювальних заходів | 2014-2016 | Виконавчі комітети сільських рад | Не потребує фінансування |  | Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Проведення науково-дослідних робіт з природоохоронної тематики | 2015-2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 1500,0 2015-500,0 2016-500,0 2017-500,0 | Охорона навколишнього природного середовища |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Науково-дослідна робота «Біологічна індикація та фітомеліорація водних екосистем Житомирщини» | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 94,0 2014-94,0 | Поліпшення екологічної ситуації у регіоні |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Науково-дослідна робота «Розроблення списку рідкісних та зникаючих видів тварин Житомирської області» | 2014 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Обласний фонд ОНПС | 70,0 2014-70,0 | Уточнення списку рідкісних та зникаючих видів тварин Житомирської області |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Видання тематичних природоохоронних сторінок в місцевій пресі | 2014-2017 | Засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  | Підвищення рівня екологічної освіти населення |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Впровадження концепції безпечної екологічної освіти в навчальних закладах області | 2014-2017 | Управління освіти, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування |  | Підвищення рівня екологічної освіти населення |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Підтримка реалізації громадських ініціатив з очищення довкілля на території Коростенського району | 2014-2017 | Коростенська міська рада | Місцевий бюджет | 40,0 2014-10,0 2015-10,0 2016-10,0 2017-10,0 | Сприяння підвищенню екологічної культури населення |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Проведення заходів щодо охорони і збереження малих річок та джерел в рамках акцій «Малим річкам - велику воду», «Річка мого дитинства», «Стан прибережних смуг» та «Блакитні плеса» на території області | 2014-2016 | Селищні та сільські ради | Місцевий бюджет | 30,0 2014-10,0 2015-10,0 2016-10,0 | Підвищення рівня екологічної освіти населення |
|  | Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження | Проведення трудових акцій «Охайні двори та вулиці», «Зелені скарби», «Дерево життя», присвячених Дню довкілля на території Лугинського району | 2014-2016 | Селищні та сільські ради, відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Лугинського району КП «Слава», КП «Армійське», КП «Лугинське», підприємства Лугинського району | Місцевий бюджет Власні кошти | 85,0 50,0 2014-20,0 2015-20,0 2016-10,0 35,0 2014-10,0 2015-10,0 2016-15,0 | Підвищення рівня екологічної освіти населення |
|  | ВСЬОГО за розділом 3.7.: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  | 3019 2864 - - 120,0 35,0 |  |
| ВСЬОГО за Програмою: обласний фонд ОНПС державний фонд ОНПС місцевий фонд ОНПС державний бюджет обласний бюджет місцеві бюджети власні кошти |  |  |  |  |  | 220759,58 30597,00 58724,98 31162,90 13428,24 - 74970,46 11876,00 |  |

Перший заступник

голови обласної ради									В.Ю. Арешонков