Додаток

до рішення обласної ради

від  07.02.2019   № 1368

П Р О Г Р А М А

підтримки та розвитку об’єктів спільної власності

територіальних громад області

на 2019 – 2020 роки

Розділ 1. Визначення проблеми, мета та обґрунтування необхідності прийняття Програми підтримки та розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад області (далі – Програма)

Комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради виконує обов’язки з утримання та збереження об’єктів комунальної власності.

Основна мета Програми - ефективне використання та утримання у належному стані об’єктів спільної власності територіальних громад області.

Для подальшого використання більшість об’єктів потребують значних капітальних вкладень, що дасть можливість проводити поточні та капітальні ремонти будинків, утримувати в робочому стані електро-, тепло- та сантехнічні мережі.

З метою теплозбереження, протягом наступних 2 років планується продовжити роботи із заміни віконних блоків та вітражів, є необхідність у заміні системи опалення деяких об’єктів та теплових лічильників.

У зв’язку із збільшенням навантаження на електромережі та для підвищення рівня їх надійності, планується проведення робіт з ремонту електрощитових та трансформаторних підстанцій, заміни розподільчих електрощитів та проводів.

Проведення технічного обстеження та, у разі необхідності, оформлення нормативно – дозвільної документації, своєчасне здійснення ремонтних робіт забезпечать безаварійну роботу ліфтів та дахової котельні.

Для благоустрою прибудинкової території та покращення її естетичного  вигляду планується частковий ремонт внутрішнього фасаду адмінбудинків.

Узаконення нормативної бази, дотримання вимог Земельного кодексу України потребують виконання робіт із виготовлення державних актів на право володіння земельними ділянками, на яких розміщені адмінбудинки.

Розділ 2. Заходи та ресурсне забезпечення Програми

| № з/п | Назва заходів | Орієнтовна вартість, тис. грн | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна віконних блоків в адмінбудинках за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 12, вул. Чуднівська, 105, вул. М. Бердичівська, 25, вул. Леха Качинського, 12 а, вул. Театральна, 17/20 | 2500 | 1250 | 1250 |
| 2 | Ремонт туалетів в адмінбудинках за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 1, вул. М. Бердичівська, 25, вул. М. Бердичівська, 17, вул. Хлібна, 25 | 300 | 150 | 150 |
| 3 | Ремонт електрощитових та трансформаторних підстанцій в адмінбудинках за адресами: вул. М. Бердичівська, 17, вул. Хлібна, 25, вул. Леха Качинського, 12 а, вул. Київське шосе, 11 | 350 | 200 | 150 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ремонт фасаду адмінбудинку за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 |  | 300 | 200 | 100 |
| 5 | Заміна розподільчих електрощитів та проводів внутрішньобудинкових електричних мереж у будинках за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 12, майдан ім. С.П. Корольова, 2, вул. Театральна, 17/20, вул. Домбровського, 38 |  | 320 | 200 | 120 |
| 6 | Технічне обстеження, ремонт та оформлення нормативно – дозвільної документації на ліфти за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 1, майдан ім. С.П. Корольова, 12, вул. М. Бердичівська, 25, вул. М. Бердичівська, 17, вул. Чуднівська, 105, вул. Домбровського, 38, та дахову котельню за адресою: вул. М. Бердичівська, 25 |  | 400 | 200 | 200 |
| 7 | Ремонт покрівлі, а саме: переходу, будинків Б, В за адресою: вул. М. Бердичівська, 17, складських приміщень та гаражів за адресою: провулок І-й Іподромний, 15 а |  | 350 | 200 | 150 |
| 8 | Охорона та утримання майнового комплексу за адресою: м. Бердичів, вул. Бистрицька, 90 |  | 480 | 240 | 240 |
| 9 |  | Оформлення та виготовлення документів на право володіння земельними ділянками | 100 | 50 | 50 |
| 10 |  | Відшкодування понесених витрат на утримання об’єктів спільної власності | 4000 | 2000 | 2000 |
| 11 |  | Відшкодування витрат на утримання будинків, прибудинкових територій приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації | 3600 | 1800 | 1800 |
| 12 |  | Заміна системи опалення в адмінбудинку за адресою: вул. Чуднівська, 105 | 950 | - | 950 |
| 13 |  | Поточний ремонт кабінетів в адмінбудинках за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 1, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, майдан ім. С.П. Корольова, 12, вул. М. Бердичівська, 25 | 420 | 320 | 100 |
| 14 |  | Заміна вітражів сходової клітки в адмінбудинках за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 1, майдан ім. С.П. Корольова, 12 | 700 | 500 | 200 |
| 15 |  | Заміна теплових лічильників в адмінбудинках за адресами: вул. Театральна, 17/20, вул. Чуднівська, 105, вул. М. Бердичівська, 17 б | 170 | 170 | - |
| 16 |  | Заміна та ремонт вітражів, вхідної групи в будинках за адресами: вул. Хлібна, 25, вул. Кибальчича, 13 | 300 | 200 | 100 |
|  |  | Всього: | 15240 | 7680 | 7560 |

Розділ 3. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Виконання та безпосередній контроль за здійсненням заходів і завдань Програми покладається на комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

Комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради,  як відповідальний  виконавець  Програми, один раз  у  рік до     1 березня подає в обласну раду узагальнену інформацію щодо виконання заходів Програми.

Перший заступник

голови обласної ради							С.М. Крамаренко