Інформація про виконання „Обласної комплексної програми охорони навколишнього середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки”

у 2014-2015 роках

Рішенням 28 сесії Житомирської обласної ради VI скликання від 20.11.14  № 1329 була затверджена ”Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки”  (далі Програма). Вона була розроблена відповідно до Основних засад державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджених Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI, та визначає основні напрями регіональної екологічної політики, метою якої є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища регіону до рівня, необхідного для гарантування екологічно безпечного природного середовища, в першу чергу для життя і здоров’я населення, а також впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження  природних екосистем.

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

Програма містить орієнтовні розрахунки щодо фінансування намічених заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів,  державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів підприємств.

Для фінансування заходів затверджених цією Програмою у 2014-2015 роках пропонувалось  залучити кошти загальною сумою 133318,09 грн.

А саме:

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми у 2014-2015 роках, тис. грн. | Етапи виконання Програми |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | І |  |
|  |  | 2014 р., тис. грн. | 2015 р., тис. грн. |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 133 318,09 | 67 649,99 | 65668,10 |
| Державний бюджет | 6 207,12 | 1 993,56 | 4 213,56 |
| Державний фонд ОНПС ( охорони навколишнього природного середовища) | 29 688,44 | 15 827,85 | 13 860,59 |
| Обласний фонд ОНПС | 16 473,00 | 8 004,00 | 8 469,00 |
| Місцеві бюджети | 49 421,23 | 23 222,58 | 26 198,65 |
| Місцеві фонди ОНПС | 20 708,90 | 10 354,90 | 10 354,00 |
| Власні кошти | 10 819,40 | 8 247,10 | 2 572,30 |

Кошти планувалися для розв'язання проблем визначених Програмою на підставі аналізу їх виникнення та обґрунтування необхідності їх розв'язання шляхом розробки та виконання Програми.

3.1 Охорона атмосферного повітря

Оскільки Житомирська область за узагальненими статистичними показниками посідає 18 місце серед областей України по загальному обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на покращення екологічної ситуації стану атмосферного повітря планувалось залучити      245,00 тис.грн. З них  170,00 тис.грн. з місцевих бюджетів та 75 тис.грн. власних коштів підприємств визначених Програмою.

За звітні роки для виконання заходів за розділом Програми „Охорона атмосферного повітря” було  залучено 30 млн. 578,75 тис. грн. (з них 21 млн. 377,55 тис.грн. власних коштів підприємств та 9 млн. 201,20 тис.грн. з міського фонду ОНПС).

За них було встановлено камеру доопалювання для зменшення викидів CO на Житомирському заводі теплоізоляційних матеріалів „ОБІО”. Підприємство витратило 20 млн. 821,04 тис.грн. власних коштів.

КП „Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради було встановлено обладнання для зменшення викидів забруднюючих речовин, на що було витрачено 556,51 тис.грн. власних коштів та 9 млн. 201,20 тис.грн. з міського фонду ОНПС.

3.2 Охорона та раціональне використання водних ресурсів

Для виконання планових завдань розділу „Охорона та раціональне використання водних ресурсів” за Програмою планувалось  у 2014-2015 роках.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| Всього: | 77969,689 | 8924,048 | 16387,8 | 51946,34 | 711,5 |

В Андрушівському районі:

-  з 2011 року розпочато будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівці за рахунок обласного фонду ОНПС, у 2014 році залучено 2 млн.123 тис. грн.;

- в м.Анрушівка для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС №3по вул. Івана Франка та для заміни частини напірного колектора по вул.Клубній з обласного фонду ОНПС було залучено 815 тис.грн.

- у 2014 році для завершення технічного переоснащення КНС №1 КП „Пролісок” Новоівницької сільської ради з обласного фонду ОНПС було залучено 69,6 тис.грн.

В Баранівському районі:

- для проектування та технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС у смт.Ьаранівції з обласного фонду ОНПС було залучено 800,00 тис.грн.;

- для реконструкції існуючої гідроспоруди-дамби та відновлення роботи малої руслової ГЕС на р.Случ у смт Баранівці   Тов „Сайенс Іновейшн Продакшн” м.Київ та Барановська райдержадміністрація було залучено власні кошти загальною сумою                  773,5 тис. грн.

- для завершення технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт Першотравневськ Барановського району з обласного фонду ОНПС було залучено              84,9 тис.грн.

- для поточних ремонтів протиерозійних, гідротехнічних та водорегулюючих споруд на території Баранівського району з місцевого бюджету було залучено 5,853 тис.грн.

В м.Бердичів для проектування для проектування та технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул.Рибній було освоєно у 2015 році з обласного фонду ОНПС 1179,619 тис.грн.

В Бердичівському районі:

- для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС в Райківській виправній колонії №73 Бердичівського району було залучено з  обласного фонду ОНПС 1111,086 тис.грн.;

В Брусиловському районі не були виділені кошти з місцевого бюджету для проведення інвентаризації недіючих свердловин та їх тампонаж з метою охорони підземних вод.

В Володарсько-Волинському районі у зв'язку з тим, що дану Програму не було затверджено на території району власними коштами не було проведено окультурення та догляд за природними джерелами з метою охорони підземних вод.

В м.Житомирі:

- для реконструкції мулового господарства ОСК №2 КП „Житомирводоканал” у м.Житомирі були залучені власні кошти загальною сумою 215,00 тис.грн.;

- для реконструкції очисних споруд ОСК-1 КП „Житомирводоканал” у  м.Житомирі було залучено власних коштів 277,8 тис.грн та з міського фонду ОНПС 999,94 тис.грн.

- для упорядкування прибережних захисних смуг та розчистки русел річок Путятинка, Ярошенка, Лісова, Руденка, Кам'янка було залучено кошти з міського фонду ОНПС загальною сумою 774,4 тис. грн.

- для реконструкції КНС та мереж каналізації у м.Житомирі  було залучено кошти з міського фонду ОНПС загальною сумою 7 млн. 695,25 тис. грн.

В Житомирському:

- для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул.Комуністичній в смт Новогуйвинськ було залучено з обласного фонду ОНПС 1135,9 тис.грн.;

-  для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС в смт Озерне Житомирського району було залучено з обласного фонду ОНПС 1126,00 тис.грн.

З місцевого фонду ОНПС кошти не вділялися і заплановані Програмою заходи не виконувались.

В м.Коростені:

- для реконструкції КНС №13 КП „Водоканал” розроблено робочий проект за кошти  з місцевого бюджету загальною сумою 293 тис.грн.;

- для реконструкції КНС ОСК на КП „Водоканал” розроблено робочий проект за кошти  місцевого бюджету загальною вартістю 300 тис.грн.;

- для  капітального ремонту мереж зливної каналізації з метою захисту територій від підтоплення у м.Коростені виконано роботи на загальну суму з місцевого бюджету 464,976  тис.грн.

В Кростишівському районі:

- для проектування та технічного переобладнання із заміною аварійного обладнання на КНС у м. Коростишеві було залучено з обласного фонду ОНПС 952,0 тис.грн.  Закуплено комплект насосного обладнання.

В Лугинському районі:

- цільові кошти для виконання Програми не виділялися, але щорічно в рамках Програми лісовою охороною лісогосподарських підприємств району проводиться очищення берегів річок у водоохоронній зоні від стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ, проводиться очищення і упорядкування джерел питної води.

В м. Малині:

- для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС№1 та КНС№6 було залучено з обласного фонду ОНПС 1176,279 тис.грн.

В Малинському районі:

- було виконано технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС смт Гранітне Малинського району, для чого з обласного фонду ОНПС залучено 744,95 тис.грн.

В Новоград-Волинському районі:

- було підготовлено документацію щодо встановлення меж водоохоронної та санітарної зон Новоград-Волинського міського водозабору та проведено обстеження берегів річок Случ і Смолка з метою виявлення та ліквідації їх джерел їх забруднення у м.Новограді-Волинському, для чого з  міського бюджету виділено 8,0 тис.грн.

В Овруцькому районі:

- для коригування проекту на реконструкцію та технічне переобладнання очисних споруд господарського-побутових стічних вод в м. Овручі з обласного фонду ОНПС залучено було залучено 49,584 тис.грн.

- для реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овручі  з обласного фонду ОНПС залучено було залучено 956,76 тис.грн.

- для завершення технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС№1 та КНС№2 ОП ”Комунальник” смт Першотравневе Овруцького району в 2014 році з обласного фонду ОНПС залучено                     95,82 тис.грн.

В Олевського району :

- для завершення технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНСм.Олевськ в 2014 році  з обласного фонду ОНПС залучено 57,7 тис.грн.

В Романівському районі:

- для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання на КНС у смт.Романів з обласного фонду ОНПС залучено  903,0 тис.грн. Всі роботи були виконані.

- для переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у                     смт Миропіль з обласного фонду ОНПС залучено  1178,768 тис.грн.

В Ружинському районі:

- проведено технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС №1 по вул.. Набережній та КНС №2 (рай лікарня) в смт Ружин для чого з обласного фонду ОНПС залучено  1177,915 тис.грн.

В Черняхівському районі:

- для виготовлення проектної документації на  реконструкцію очисних споруд КП «Головине Добробут»  у смт Головине Черняхівського району з обласного фонду ОНПС залучено  49,7 тис.грн.

- для виготовлення проектної документації на  реконструкцію очисних споруд КП «Черняхів Добробут»  у смт Черняхів  з обласного фонду ОНПС залучено  49,7 тис.грн.

- для реконструкції очисних споруд каналізації КП «Черняхів Добробут» по вул. Індустріальній у смт Черняхів з обласного фонду ОНПС залучено  589,109 тис. грн.

- для технічного переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС по вул. Калініна та вул. Леніна у смт Черняхів з обласного фонду ОНПС залучено  1146,527 тис.грн.

3.3 Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Для виконання планових завдань розділу „Охорона та раціональне використання земельних ресурсів” за Програмою планувалось у 2014-2015 р.р.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| ВСЬОГО: | 5526,7 | 2220 | 2695,4 | 611,3 | - |

В Андрушівському районі:

- роботи із складання схем землеустрою та охорони земель адміністративно-територіальних утворень на загальній площі   95,6 тис.га не проводились у зв’язку з відсутністю коштів на реалізацію.

В Брусилівському районі:

- заліснення малопродуктивних земель не проводились, оскільки кошти на виконання Програми не виділялися.

В Володарсько-Волинському районі:

- заходи Програми не виконувались у зв’язку з тим, що Програма на території району не була затверджена.

В Новоград-Волинському районі:

- Заходи щодо запобігання деградації земель, рекультивація порушених земель та поліпшення малопродуктивних земель, а також інвентаризація земельних ділянок у межах водоохоронних зон з метою виявлення землекористувачів, діяльність яких негативно впливає на екологічний стан  не проводились.

В м.Малин:

- В рамках Програми, а саме для реконструкції системи водопониження у м.Малині заходи заплановані на міському рівні на 2016-2017 роки.

В Олевському райні:

- Захист від підтоплення паводковими водами р.Уборть у с.Хочине у 2015 році не проводились. Кошти з державного бюджету у сумі 1220,0 тис.грн. не виділялися.

3.4. Поводження з відходами

Для виконання планових завдань розділу „Поводження з відходами” за Програмою планувалось  у 2014-2015 р.р.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| ВСЬОГО: | 71957,73 | 20763,85 |  | 14001,19 | 67,2 |

У 2014-2015 роках з держаного фонду ОНПС кошти на проведення заходів щодо знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин не виділялися.

В Андрушівському районі в рамках Програми не запроваджена система роздільного збору окремих компонентів побутових відходів.

В Брусилівському районі не була проведена робота з питання винайдення земельної ділянки під будівництво полігону по переробці побутових відходів.

В Володарсько-Волинському районі важливим питанням є будівництво та відведення земельних ділянок під побутові та промислові відходи, лише Іршанською селищною радою розроблено проектну документацію на розширення полігону для побутових відходів, для чого виділено власні кошти в сумі 170 тис.грн.

Не вирішеним є питання з утилізації відходів (пульпа) промислових каменепереробних підприємств.

В м.Житомирі:

- для виконання заходів для боротьби з шкідливою дією фільтратних вод на міському полігоні твердих побутових відходів з міського ФОНПС було виділено   329,91 тис.грн.,

- для придбання сміттєвозів з міського ФОНПС було виділено                       10633.34 тис.грн.,

- для ліквідації стихійних (несакціонованих) сміттєзвалищ з міського ФОНПС було виділено  3001,0 тис.грн.

- для оновлення контейнерного господарства з міського ФОНПС було виділено 5075,0 тис.грн.

В Житомирському районі:

- на виконання заходів Програми було витрачено 31 тис.грн., а саме на оновлення контейнерного господарства – 4 тис.грн., на вивіз побутового сміття – 22 тис.грн., ліквідацію стихійних сміттєзвалищ – 5 тис.грн. Відсутність сміттєпереробного підприємства унеможливлює впровадження організації роздільного сбору ТПВ на території району. Основною проблемою не виконання заходів Програми є недостатнє фінансування.

В м.Коростені:

- у 2014 році придбано 68 контейнерів залізних контейнерів та 185 пластикових для збору ТПВ на загальну суму 199,0 тис.грн. з міського ФОНПС.

- Для придбання механізмів, обладнання для збору та транспортування побутових відходів з   міського ФОНПС було виділено 300,0 тис.грн. На ці кошти було придбано трактор МТЗ-82  для навантаження побутового сміття з щіткою для підмітання вулиць.

- В 2015 році комунальними підприємствами придбані контейнери та урни для сміття (КВГП придбало 66 контейнерів та 73 урни, кожен КВЖРЕП придбав по 20 контейнерів для сміття). На що з місцевого бюджету використано 219 тис.грн.

- За кошти виділені міністерством екології та природних ресурсів було придбано бульдозер Б-10 на суму 1420 тис.грн., ескаватор-навантажувач на суму 1200 тис.грн., машину мулососну на суму 700 тис.грн.

В Лугинському районі відходи деревини при лісозаготівельних роботах, лісопильні реалізують населенню району у вигляді дров та паливних пучків.

В Малиському районі заходи на 2014-215 рр. не були заплановані.

В м. Новоград-Волинському розпочато будівництво полігону твердих побутових відходів на що з державного бюджету було виділено 506,934тис.грн., а з міського бюджету 619,704 тис.грн. бюджету

В Народицькому рйоні кошти, передбачені Програмою на 2014-2015 роки не виділялися, відповідно заходи не проводилися.

В Радомишильському районі в 2015 році виконано захід програми по прибиранню техніки для вивезення твердих побутових відходів, а саме придбано два трактори МТЗ-80 за рахунок коштів міського бюджету на суму 417,0 тис.грн.

В Романівському районі заходи з будівництва полігону твердих відходів у смт Романів вартістю 6 млн.грн.  заплановані у 2016-2017 роках. З яких                4200 тис.грн. заплановано з  обласного фонду ОНПС, а 1800 тис.грн. з місцевого бюджету. Разом з тим Романівська адміністрація вважає, що для Ромаівського району сума 1800 тис.грн. з місцевого бюджету 30% від вартості об’єкту  є надто великою у порівнянні з відсотком фінансування таких об’єктів з місцевих бюджетів  у інших районах області.

В Чуднівському районі заходи Програми з оновлення контейнерного господарства і облаштування контейнерних майданчиків та  створення приймальних пунктів вторинної сировини не проводилися  із-за відсутності фінансових ресурсів у виконавців.

3.5. Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу

Для виконання планових завдань розділу „Охорона і раціональне використання лісових ресурсів та ресурсів тваринного світу ” за Програмою планувалось                                 у 2014-2015 р.р.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| ВСЬОГО: | 9227,3 |  |  | 615,0 | 8612,3 |

В Бердичівському районі

- на охорону лісів від самовільних рубок та їх захист від хвороб і шкідників використано 32.0 тис.грн. власних коштів ДП «Бердичівське лісове господарство».

- на виконання протипожежних заходів використано 50.0 тис.грн. власних коштів ДП «Бердичівське лісове господарство».

- на лісовідновні роботи використано 1040 тис.грн власних коштів ДП «Бердичівське лісове господарство».

- біотехнічні заходи щодо охорони та відтворення тваринного світу використано 40,0тис.грн. власних коштів ДП «Бердичівське лісове господарство».

- на заходи щодо охорони тваринного світу та боротьбою з браконьєрством використано 28,0 тис.грн. власних коштів ДП «Бердичівське лісове господарство».

В м. Коростені на озеленення міських територій з місцевого бюджету було виділено 75,0 тис.грн., а також підприємствами, установами та організаціями були проведені наступні роботи:

- садіння 4098 кв.м  квітів – 433 тис.грн.

- догляд за 7540 кв.м квітників – 314 тис.грн.

- викошування 282509 кв.м газонів – 223 тис.грн.

- висаджування 335 ялинок – 60,335 тис.гн.

- викошування 6094 кв.м узбіч доріг – 18 тис.грн

- омолодження, кронування 2366 дерев – 351 тис.грн.

- зрізка 154 аварійних дерев – 323 тис.грн.

- прибирання парків та скверів – 121 тис.грн.

- формувальне обрізування 19556 кв.м живоплоту – 42 тис.грн.

В Лугинському районі:

- з метою безперервного і невиснажливого лісокористування, найбільш повного і раціонального використання лісових ресурсів і земель лісового фонду, своєчасного і якісного відтворення вирубаних площ, підвищення продуктивності і цінності лісів, забезпечення охорони лісів від пожеж, шкідників і хвороб використані власні кошти ДП «Лугинське ЛГ» та Держлісгоспа АПК загальною сумою 3840,7 тис.грн.

- з метою підвищення пожежостійкості лісів і очищення від захаращеності, суцільні санітарні рубки використані власні кошти ДП «Лугинське ЛГ» та Держлісгоспа АПК загальною сумою 2233 тис.грн.

- для проведення лісо відновлювальних робіт і надання посадкового матеріалу для озеленення населених пунктів вирощено 199,3 тис.садженців різних порід, на що витрачено власні кошти ДП «Лугинське ЛГ» та Держлісгоспа АПК загальною сумою 15,7 тис.грн. Щорічно лісогосподарськими підприємствами району в період весняної лісокультурної компанії проводиться акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» в якій приймають участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, представників органів виконавчої влади, громадськість району та засоби масової інформації.

В м.Малин заходи програми заплановані на 2016-2017 роки.

В Чуднівському районі для підтримання чисельності копитних тварин Чуднівською районною організацією УТМР використано власні кошти          загальною сумою 168,0 тис.грн.

3.6. Розвиток природно-заповідного фонду

Для виконання планових завдань розділу „Розвиток природно-заповідного фонду” за Програмою планувалось  у 2014-2015 р.р.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| ВСЬОГО: | 4718,12 | 3987,12 |  | 231 | 500 |

В Овруцькому районі:

- ремонт греблі в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення «Дідове озеро» на території Овруцького району  - власні кошти ДП «Словечанське лісове господарство» 300 тис.грн.

- прибирання згарищ у Поліському природному заповіднику (с.Селезівка Овруцького району) – власні кошти Поліського природного заповідника – 200 тис.грн.

В Народицькому районі для забезпечення належного функціонування природного заповідника «Древлянський» в 2014-2015 роках виділено з державного бюджету 3257,5 тис.грн.

- матеріальне-технічне забезпечення з загального фонду держбюджету 368,8 тис.грн. ;

- на виготовлення проекту організації території з спеціального фонду держбюджету – 1 198,8 тис.грн.;

- для закупівлі пожежної техніки з спеціального фонду держбюджету 641,1 тис.грн.

- на завершення виготовлення проекту організації території з загального фонду держбюджету 1 048,8 тис.грн.

Планові завдання за вказаний період виконані в повному обсязі.

В Чуднівському районі:

- встановлення в натурі (на місцевості) меж лісових заказників „Зривисько” та „Коршомка” не виконано.

- встановлено в натурі (на місцевості) меж парків-пам'яток садово-паркового мистецтва „Турчинівський”  та „Тютюнниківський” на що витрачено власні кошти ПТУ-30 с.Турчинівка – 7,0 тис.грн. і Тютюнниківської сільської ради – 5,0 тис.грн.

3.7 Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження

Для виконання планових завдань розділу „Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження” за Програмою планувалось  у 2014-2015 р.р.

| № з/п | Визначено програмою, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |
| ВСЬОГО: | 1280 |  | 1170 | 90 | 20 |

- для інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, проведення (у тому числі підведення підсумків, нагородження) конкурсів, фестивалів, організація виставок, нарад семінарів, науково-практичних конференцій, друкування екологічних сторінок у газетах та випуск телепередач, створення відеофільмів, видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією, проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій з обласного фонду ОНПС було виділено  69,960 тис.грн.;

- для проведення науково-дослідної роботи „Гідрофітне очищення стічних вод Житомирщини та перспективи використання відпрацьованої фітомаси рослин”  з обласного фонду ОНПС було виділено 95,0 тис.грн.;

- для проведення науко-дослідної роботи „Біологічна індикація та фітомеліорація водних екосистем Житомирщини” з обласного фонду ОНПС було виділено  94,0 тис.грн.;

- для проведення науково-дослідної роботи „Розроблення списку рідкісних та зникаючих видів тварин Житомирської області” з обласного фонду ОНПС було виділено 70,0 тис.грн.;

- для організації і здійснення робіт з екологічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, створення постійно діючих природоохоронних виставок, зміцнення матеріально-технічної бази Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, центру творчості дітей та молоді, центру науково-технічної творчості учнівської молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних закладів області з обласного фонду ОНПС було виділено 44,982 тис.грн.

З метою підтримки реалізації громадських ініціатив з очищення довкілля на території Коростенського району постійно проводилася роз'яснювальна робота серед населення, в навчальних закладах міста з питань роздільного збору ТПВ. Для проведення цієї роботи з населенням залучені місцеві ЗМІ, найкращі фахівці відділу освіти, вихователі дитячих садочків, працівники управління житлово-комунального господарства Коростенського міськвиконкому та житлово-експлуатаційних підприємств. Інформація до мешканців потрапляє листівками, в яких можна довідатися про саму систему роздільного збору сміття, і про поводження зі сміттям в рамках започаткованої системи.

З метою недопущення засмічення берегів р.Уж проводиться перевірки санітарного стану берегової зони. Для проведення рейдів залучені представники правоохоронних органів, санітарно-епідеміологічної служби. Працівниками аварійно-рятувальної служби проводиться робота зі знищення рослинності з поверхні річки в районі міського пляжу.  За участі навчальних закладів міста неодноразово проводилися акції по прибиранню прибережної смуги річки від сміття.

В Луганському районі в рамках проведення Всеукраїнської акції „День довкілля” посажено 2200 дерев та 1600 кущів, ліквідовано 68 несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядковано 54 кладовища, 27 братських могил, 3 меморіальні комплекси та 29 місць почесних поховань, прибрано 2120,0 тис. кв.м доріг та 47,5 тис.кв.м тротуарів, очищено від сміття 26,3 тис.кв.м берегів водойм. Всього до проведеня акції долучилось 3489 осіб, з них 1856 – учнівська молодь.

В Барановському районі з метою поширення екологічної освіти у  всіх школах читається курс „Освіта для сталого розвитку. На базі Барановської гімназії діє шкільне лісництво „Просток”, створено клуб „Ойкумена” і природно дослідницька група „NEXT”, у  Барановській ЗОШ І-ІІІст ім..О.Сябрук діє гурток „Екологічна стежа”, у Хиживській ЗОШ „Юнний міколог”, Смолдирівська ЗОШ – „Юний біолог”.

В м.Житомирі екологічний аспект є важливим компонентом світогляду сучасної молоді. За фінансової підтримки міського фонду охорони навколишнього природного середовища вихованці Житомирського міського центру творчості дітей і молоді взяли участь у Міжнародному конкурсі малюнку „Завжди зелене, завжди блакитне”, Всеукраїнському конкурсі „Новорічна композиція”, обласних конкурсах „Осінні фантазії”, „Зимова казка”, міському конкурсі „Екологічна новорічна іграшка”. На здійснення заходів з екологічної освіти та інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності спрямовано в 2014-2015 роках 53,73 тис.грн.

З метою виховання у мешканців дбайливого ставлення до рідного міста, покращення благоустрою та квіткового оформлення міських територій проводиться конкурс-фестиваль „Моє квітуче місто”. Нагородження переможців здійснюється щорічно за рахунок коштів міського природоохоронного фонду. В 2014 році в цьому напрямку використано 23,2 тис.грн.

В Любарському районі держана адміністрація організувала постійний контроль  забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. В його рамках на території району проводяться трудові акції присвячені Дню довкілля, „Дерево життя”, поводяться заходи щодо охорони і збереження малих річок та джерел, пам’ятків культури. В районній газеті „Новий день” висвітлюються питання підвищення рівня екологічної освіти населення. проведення акції „Охайні двори та вулиці”.

В Попільнянському районі під час проведення місячника „За чисте довкілля” та Дня благоустрою населених пунктів району здійснювалися заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, побутових відходів.  Прибирання та приведення в належний санітарний стан при будинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків. кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів.   Забезпечувалося очищення від сміття берегів водойм та зелених насаджень загального, обмеженого та спеціального призначення.

Під час проведення місячника  прибрано 120,0 тис.кв. при будинкових територій, 150,0 тис.кв.м територій скверів, упорядковано 53 кладовища, 97 братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань; прибрано та вивезено 0,320 тис.куб.м побутових відходів і сміття, ліквідовано 52 стихійних сміттєзвалища; прибрано 2310,0 тис.кв.м прибережних смуг; упорядковано 28 паспортизованих сміттєзвалищ; висажено 200 шт. дерев, 1100 кущів, упорядковано 90тис.кв.м газонів та квітників.

На виконання заходів було витрачено 116,0 тис.грн.