Додаток

до рішення обласної ради

від  06.04.17    № 559

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг в Житомирській області на 2017 рік

- Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Резолюція голови обласної державної адміністрації від 27.02.17 № 1556/32/1-17 та голови обласної ради від 14.03.17 № 12/907-р до подання Служби автомобільних доріг в Житомирській області від 24.02.17 № 08-14/344, від 13.03.17 № 18-3/452 |
| 3. | Розробник Програми | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Служба автомобільних доріг у Житомирській області |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Житомирській області, управління Укртрансбезпеки в Житомирській області |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 64 578,89 тис.грн. |
|  | У тому числі бюджетних коштів | У межах фінансових можливостей |
|  | - з них коштів обласного бюджету | 6 616,89 тис.грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | Державний, обласний, кредитні ресурси |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв'язку з недостатнім фінансуванням для проведення робіт з будівництва (реконструкції), капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг, на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення і доріг комунальної власності, особливо в сільській місцевості. Практично половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними.

Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток області, що негативно впливає на стан ряду галузей, створює соціальну напругу серед населення.

- Мета Програми

Основною метою Програми є збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності області, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, зниження дорожнього травматизму, у тому числі з важкими наслідками.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Для вирішення проблеми із забезпечення відповідного рівня безпеки дорожнього руху, поліпшення транспортно – експлуатаційного стану доріг передбачається здійснити будівництво мосту у с. Рижани Хорошівського району, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг державного, місцевого і комунального значення.

Джерелами фінансування є: державний, обласний, кредитні ресурси та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | тис. грн. |
| --- | --- |
| Обсяг ресурсів всього | 64 578,89 |
| у тому числі: |  |
| державний бюджет | 300,0 |
| кредитні ресурси | 57 662,0 |
| обласний бюджет | 6 616,89 |

5. Завдання (напрями), заходи Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування відповідно до пріоритетів, визначених державною стратегією, державними програмами та цією Програмою, з урахуванням фактичного стану автомобільних доріг.

З метою виконання заходів Програми, діяльність управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг у Житомирській області, управління Укртрансбезпеки в Житомирській області спрямована на:

виконання функції замовника при здійсненні робіт з будівництва, ремонту доріг загального користування;

підвищення якості виконання робіт на об'єктах, передбачених Програмою;

забезпечення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об'єктах;

забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією.

Основні напрями та заходи Програми передбачають введення в експлуатацію мосту у с. Рижани Хорошівського району, ремонт 
9,9 км автомобільних доріг загального користування.

Виконання Програми забезпечить:

збереження існуючої мережі доріг загального користування  від руйнування;

своєчасне виконання поточного ремонту;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування  шляхом проведення на них ремонтних робіт;

покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху, зниження аварійності і дорожнього травматизму, в тому числі з важкими наслідками, та дитячого;

створення умов доступності сільських територій до обласних і районних центрів;

ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування | Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної дороги М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка | 2017 | Служба автомобільних доріг в Житомирській області (згідно з результатами тендерів) | Кредитні кошти | 4 662,0 | Завершення будівництва мосту та введення в експлуатацію 66,8 пог.метрів |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 518,0 |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 5 180,0 |  |
| 2 | Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування | Р-49 Васьковичі – Шепетівка на ділянці км 77+500 – км 81+400 | 2017 | Служба автомобільних доріг в Житомирській області (згідно з результатами тендерів) | Кредитні кошти | 11 114,5 | Завершення ремонту 3,9 км |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 234,94 |  |
| 3 |  | Р-49 Васьковичі – Шепетівка на ділянці км 81+400 – км 85+200; | 2017 | Служба автомобільних доріг в Житомирській області (згідно з результатами тендерів) | Кредитні кошти | 11 113,0 | Завершення ремонту 3,8 км |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 234,78 |  |
| 4 |  | Т-06-14 Глибочиця – Станишівка через Калинівку, Клітчин на ділянці км 0+000 – км 2+184 | 2017 | Служба автомобільних доріг в Житомирській області (згідно з результатами тендерів) | Державний бюджет | 300,0 | Завершення ремонту 2,2 км |
|  |  |  |  |  | Кредитні кошти | 30 772,5 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 419,17 |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 59 188,89 |  |
| 5 | Реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування шляхом здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автотранспорту, вимог законодавства | Матеріально-технічне забезпечення управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, а саме: забезпечення службового автомобіля управління паливо-мастильними матеріалами | Протягом року | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації, управління Укртрансбезпеки у Житомирській області | Обласний бюджет | 20,0 | Зменшення кількості ДТП, попередження передчасного руйнування автодоріг області. Наповнення Державного бюджету за рахунок надходження плати за проїзд автодорогами загального користування транспортними засобами, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативи |
|  |  | Придбання пересувного пункту габаритно-вагового комплексу | 2017 |  |  | 190,0 |  |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  |  | 64 578,89 |  |

6. Координація, контроль за ходом виконання Програми

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації, експертно-аналітична комісія з питань будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, громадські організації здійснюють контроль за реалізацією Програми.

Виконання Програми здійснює обласна державна адміністрація.

Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює обласна державна адміністрація.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Виконавці заходів Програми до 15 лютого 2018 року мають подати управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації інформацію про реалізацію заходів Програми.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації узагальнює надану інформацію та подає її департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги проведення робіт, а також джерела фінансування.

Перший заступник

голови обласної ради							     С.М. Крамаренко