Додаток

до рішення обласної ради

від 21.12.17 № 883

**Обласна програма**

**охорони та збереження культурної спадщини**

**на 2017 – 2018 роки (далі – Програма)**

**1. Загальна характеристика Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління культури облдержадміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Доручення голови облдержадміністрації Машковського С.О. від 08.07.16 №3401/42/2-16 |
| 3. | Розробник Програми | Управління культури облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури облдержадміністрації;  департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Народицька ОТГ |
| 6. | Учасники Програми | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2017-2018 рр. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | У межах бюджетних призначень |
| 8.1 | У тому числі бюджетних коштів, з них: | У межах бюджетних призначень |
|  | - коштів державного бюджету | У межах бюджетних призначень |
|  | - коштів обласного бюджету | У межах бюджетних призначень |
|  | - коштів інших місцевих бюджетів | У межах фінансового ресурсу бюджетів |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Державний, обласний бюджети, інші місцеві бюджети |

**2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма**

В області перебуває на обліку більше 6 тис. пам’яток, з яких у Державний реєстр нерухомих пам’яток України внесено лише 56 (менше 1%), 316 пам’яток архітектури взагалі не внесено у Державний реєстр. Процедура внесення пам’яток у реєстр передбачає розроблення та подання у Міністерство культури України обліково-охоронної документації (паспорт, облікова картка, охоронний договір, фотофіксація, майнова оцінка, експлікація з генплану (з GPS-координатами для пам’яток археології), креслення планів поверхів та фасадів (для пам’яток архітектури). Відтак, першочерговим завданням органу охорони культурної спадщини є розроблення облікової документації, яка є вкрай необхідною для забезпечення збереження, реставрації та популяризації пам’яток.

Також важливою проблемою є руйнування та загроза втрати пам’яток архітектури та історії (у тому числі національного значення) у зв’язку з відсутністю коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Реалізація Програми сприятиме проведенню невідкладних протиаварійних та ремонтно-реставраційних заходів щодо пам’яток, які перебувають у комунальній власності, за рахунок коштів ДФРР, завдяки виготовленню проектно-кошторисної документації та співфінансуванню з обласного бюджету.

**3. Мета Програми**

Мета Програми полягає у реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини в регіоні щодо забезпечення збереження, використання та популяризації об’єктів культурної спадщини.

**4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми, порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для фінансування заходів Програми**

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- виготовлення обліково-охоронної документації та внесення об’єктів у Державний реєстр нерухомих пам’яток України;

- виконання першочергових ремонтно-реставраційних робіт найбільш цінних пам’яток.

Орієнтовна потреба у фінансуванні заходів Програми – 18,333 млн. грн.

Джерелами фінансування Програми є державний, обласний бюджети, інші місцеві бюджети. Програма реалізується протягом 2017- 2018 років.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2017 рік | 2018 рік | | Всього витрат на виконання Програми,  тис. грн. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 7056,0\* | | 11277,0\* | 18333,0\* |
| державний бюджет | 5400,0\* | | 5400,0\* | 10800,0\* |
| обласний бюджет | 1656,0\* | | 5877,0\* | 7533,0\* |
| інші місцеві бюджети | у межах бюджетних призначень | | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |

\* - Обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей

Головними розпорядниками бюджетних коштів є управління культури обласної державної адміністрації та департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (згідно з п.5-6 заходів).

Кошти обласного бюджету спрямовуються на реалізацію заходів, передбачених Програмою.

Використання коштів обласного бюджету здійснює управління культури і департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.12 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.12 за № 1569/21881.

Складання та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів обласного бюджету, що спрямовуються на реалізацію заходів Програми, покладається на управління культури, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Народицьку ОТГ.

**5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники**

Основними завданнями Програми є:

1. Вивчення, дослідження та паспортизація об’єктів культурної спадщини.
2. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.
3. Проведення досліджень та вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів.
4. Проведення археологічних обстежень території області, розроблення

проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини.

1. Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та

консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток.

**Показники продукту Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | | Вихідні дані на початок дії Програми | 2017 рік | | 2018 рік | Всього витрат на виконання Програми, тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| І |
| 1 | Кількість облікової документації на пам’ятки | | шт. | 56 | 20 | 40 | | 180,00\* |
| 2 | Кількість пам’яток, що потребують реставрації | | об’єкти | 9 | 1 | 3 | | 17900,00\* |
| 3 | Кількість виданої друкованої продукції | | шт. | - | 2 тис. | 3 тис. | | 47,0\* |
| ІІ |
| 1 | Збільшення кількості пам’яток, внесених у Держреєстр нерухомих пам’яток України | | об’єкти | 56 | 76 | 116 | | 180,0\* |
| 2 | Зменшення кількості аварійних та зруйнованих пам’яток | | об’єкти | 9 | 8 | 6 | | 17900,00\* |
| 3 | Підвищення рівня культури та обізнаності населення щодо пам’яток | | чол. | - | 2 тис. | 3 тис. | | 47,0\* |

\* - Обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей бюджету

**Напрями діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | | **Тер**  **мін вико**  **на**  **ння заходу** | | **Виконавці** | **Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **кошти інших місцевих бюджетів** | | **облас**  **ний**  **бюджет** | **держав**  **ний**  **бюджет** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | | | 7 |
| 1. | Вивчення, дослідження та паспортизація об’єктів культурної спадщини | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини | | 2017 | | Управління культури  облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 66,0\* | | - | Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, моніторинг їх стану та виготовлення облікової документації | |
| 2018 | | У межах фінансових можливостей бюджетів | 120,0\* | | - |
| 2. |  | Проведення дослідження, вивчення та впоряд-кування історичних кладовищ, поховань та меморіалів | | 2017 | | Управління культури  облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 20,0\* | | - | | Виявлення нових об’єктів культурної спадщини та реалізація заходів щодо їх збереження |
| 2018 | | Управління культури  облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 60,0\* | | - | |
| Народицька ОТГ | У межах фінансових можливостей бюджетів | 50,0\* | | - | | Реалізація заходів щодо збереження об'єктів культур-ної спадщини |
| 3. |  | Проведення археологічних обстежень території області | | 2017 | | Управління культури  облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 30,0\* | | - | | Визначення меж об’єктів археологічної спадщини, моніторинг їх стану |
| 2018 | | У межах фінансових можливостей бюджетів | 40,0\* | | - | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | | | 7 |
| 4. |  | Забезпечення роботи обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини | | 2017 | | Управління культури облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 20,0\* | | - | | Уточнення списків (переліків) пам'яток |
|  |  |  | | 2018 | | У межах фінансових можливостей бюджетів | 30,0\* | |  | |  |
| 5. | Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток | Розроблення проектно-кошторисної докумен-тації, проведення її державної експертизи для протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини | | 2017 | | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунально-  го господар-  ства облдержад-міністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 69,808\* | | - | | Розроблення проектно-кошторисної документації та її державної експертизи |
| 2018 | | У межах фінансових можливостей бюджетів | 2000,0\* | | - | |
| 6. |  | Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини | | 2017 | | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунально  го господар  ства облдержадміністрації | У межах фінансових можливостей бюджетів | 1430,192\* | | 5400,0\* | | Зменшення кількості аварійних та зруйнованих пам’яток |
| 2018 | | У межах фінансових можливостей бюджетів | 3550,0\* | | 5400,0\* | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | | | 7 |
| 7. | Популяризація культурно-історичного потенціалу області | | Виготовлення друкованих матеріалів (буклетів, довідників) про культурну спадщину Житомирщини | 2017 | Управління культури облдержадміністрації | |  | 20,0\* | |  | | Привернення уваги громадськості до проблеми збереження культурної спадщини, виховання національної самоідентичності та патріотизму молодого покоління |
| 2018 |  | 27,0\* | |  | |

\* - обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Відповідальними виконавцями заходів Програми визначаються управління культури, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації і Народицька ОТГ. Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Управління культури облдержадміністрації щороку до 25 лютого подає департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко